# Отчёт аудита готовности к внедрению ИИ (обезличенная версия)

Николай Карпов

Оглавление

# Отчёт аудита готовности компании к внедрению ИИ

## (обезличенная версия для демонстрации квалификации)

Заказчик: крупный производственный холдинг — производство, дистрибуция, e-commerce (название скрыто по NDA, далее — «Холдинг»)

Исполнитель: Николай Карпов, руководитель направления «Внедрение нейросетей»

Период аудита: март – май 2026 (7 рабочих недель вместо 12 запланированных)

Версия: обезличенная, на основе отчёта v1.0 от 07.05.2026

## Об обезличивании

Документ подготовлен на основе реального аудиторского отчёта, переданного заказчику. В соответствии с соглашением о неразглашении (NDA), с ведома заказчика:

- название холдинга, продуктовые категории и названия нишевых систем скрыты — в тексте они заменены плейсхолдерами вида [… — NDA], «Холдинг», «[Вендор А]»;

- чувствительные внутренние показатели (суммы потерь, объёмы обработки, детальная динамика) заменены плейсхолдерами или округлены;

- структура, методология, логика выводов и рекомендаций сохранены без изменений — документ отражает фактический объём и глубину выполненной работы;

- массовые технологические платформы (1С, Битрикс24, ELMA, Power BI и т.п.) оставлены как есть — они не идентифицируют заказчика.

Факт выполнения работ может быть подтверждён: по запросу предоставляется контакт советника руководителя Холдинга.

## Структура отчёта

| № | Раздел | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 01 | Резюме для руководства | Главные выводы и три решения, требующие утверждения |
| 02 | Контекст, методология и ограничения аудита | Что входило в скоп, как сокращение срока повлияло на полноту |
| 03 | Карта охвата встреч и белые пятна | Кто опрошен, кто нет, в каких функциях критический дефицит данных |
| 04 | Зрелость данных и ИТ-инфраструктуры | Текущее состояние источников данных, серверов, ИБ |
| 05 | Организационная зрелость и культура | Лидеры изменений, скрытые сопротивления, противоречия |
| 06 | Паспорт данных по направлениям | Цветовая индикация готовности (🟢🟡🔴) каждой инициативы |
| 07 | Классификация проектов по типу решения | 3 класса: внешние API / локальный сервер / автоматизация без ИИ |
| 08 | Дорожная карта (3 горизонта) | 0–3 / 4–12 / 12+ месяцев |
| 09 | Риски и митигация | Данные, саботаж, инфраструктура, пилотный паралич, сжатие сроков |
| 10 | Выводы, которые не успели сделать | Что не закрыто из-за сокращения срока, какие риски это несёт |
| 11 | Финансовая рамка | Бюджеты по портфелям (ориентиры, до точных смет) |
| 12 | Решения к утверждению | Три формальных решения, требующих визы генерального директора |
| 13 | Приложения и глоссарий | Термины, бенчмарки, карта стейкхолдеров |

## Источники данных аудита

- 27 анонимизированных протоколов встреч;

- 17 транскрибаций интервью (аудиозапись с согласия участников);

- финальная сводная встреча с ДИТ + ИБ — критическая точка, на которой согласован периметр пилотов на внешнем API;

- внутренние документы СМК и СТО компании (политика управления данными, использование ИИ).

# 01. Резюме для руководства

## Главный тезис

Холдинг готов к началу внедрения ИИ — но не к промышленной эксплуатации.

За 7 недель аудита (вместо 12 запланированных) проведено 27 интервью с 20+ подразделениями. Зафиксировано 15 направлений с подтверждённой бизнес-ценностью для ИИ; из них 5 готовы к пилоту немедленно (после ввода сервера). Остальные требуют либо инфраструктуры, либо оцифровки данных, либо отдельных переговоров с теми, до кого не дошли руки в сжатый срок.

Проблема не в отсутствии запроса — практически каждый руководитель назвал свою боль и сформулировал гипотезу. Проблема в отсутствии связующего звена: нет функции, которая переводит запросы бизнеса на язык технических заданий, удерживает фокус и доводит пилот до промышленной эксплуатации.

Без этой функции деньги, потраченные на ИИ, останутся витриной.

## Три критические находки

### 1. Сервер — не приехал. Это блокер №1

GPU-видеокарты пришли. Серверная стойка ожидается в течение 2 недель (5 месяцев на таможенной проверке). Без неё:

- Невозможно развернуть транскрибатор (БК, ДИТ, ФЭД) — пилот №1 по приоритету;

- Невозможно работать с любыми коммерческими данными в LLM;

- HR-кабинет и ИИ-тренажёр продаж — единственные пилоты, которые можно начать на внешних API уже сейчас (согласовано с ИБ на финальной встрече).

### 2. Архитектура данных и ИБ — не согласована до конца

ДИТ имеет инфраструктуру (MS SQL 2 ТБ + Power BI), но «озера данных» нет. Директор по данным выстраивает централизованное управление, но:

- Нет глоссария данных;

- Нет классификации по чувствительности (что КТ, что не КТ, что персональные);

- Часть СМК и СТО противоречат друг другу (зафиксировано на финальной встрече с ИБ).

Вывод: прежде чем запускать любые пилоты с реальными данными, нужно классифицировать данные. Это часть митигации риска утечки коммерческой тайны.

### 3. Аудит сокращён — у заказчика осталось 11 «белых пятен»

Срок аудита был 12 рабочих недель. Заказчик сократил до 7. Прямые следствия:

- Не проведены интервью с собственниками, руководителем СБ, главой внутреннего аудита;

- Не закрыта R&D / лаборатория (LIMS, рецептуры, протоколы испытаний за 5–10 лет — стратегический актив, формат хранения не верифицирован);

- Не закрыт главный инженер по производственной телеметрии — критично для предиктивной аналитики;

- Не закрыты главбух, руководитель ДЦ, владелец BI, колл-центр, контрактное производство (Private Label);

- По R&D остались отдельные процессы без интервью: [продуктовое направление 1 — NDA], [продуктовое направление 2 — NDA], моделирование рецептуры.

Подробности — в разделе 10.

## Что готово к запуску прямо сейчас

Все проекты разделены на три класса по типу решения (см. раздел 07):

### Класс 3.1.1. Проекты ИИ на внешних API (стартуют немедленно — 11 проектов)

- Не требуют сервера, не передают КТ.

- Согласовано на финальной встрече ДИТ + ИБ.

- Примеры: HR-кабинет (рекрутёры), ИИ-тренажёр продаж, ИИ-аналитик ТЗ ЗНИ, дизайнеры (Gemini/Sora/Midjourney), юрист (сверка договоров), репутационный менеджмент (NLP комментариев), технический маркетинг (RAG на Битриксе), e-commerce (прогноз остатков), ОДО (деловые письма + голосовая фильтрация спама).

- Бюджет: 3,3–6,5 млн ₽ + подписки 100–250 тыс ₽/мес.

- Срок до результата: 2–6 недель.

### Класс 3.1.2. Проекты ИИ на локальном сервере (после ввода сервера — 14 проектов)

- Зависят от ввода сервера в эксплуатацию (целевая дата — конец месяца 1) и утверждения классификатора данных (середина месяца 2).

- Примеры: транскрибатор совещаний, помощник аналитика ФЭД, корпоративный советник (RAG по СТО/СМК), AI-помощник программиста, динамическое ценообразование, юр. сверка договоров (15 тыс./год), таргетированное обучение HR на реальных данных KPI продаж.

- Бюджет: 14–37 млн ₽ (с учётом IIoT и оцифровки R&D после доделки аудита).

### Класс 3.2. Автоматизация без ИИ (силами ДИТ — 11 проектов)

- RPA, ETL, скрипты, интеграции — не требуют ИИ, но являются фундаментом для последующих ИИ-проектов.

- Примеры: интеграция 1С↔маркетплейсы (предотвращение потерь — [сумма — NDA]), внедрение CRM в продажах, OCR паспортов/дипломов в HR, смарт-контракты с перевозчиками, система резервации товара на складе.

- Бюджет: в рамках операционного бюджета ДИТ + подрядчики.

Критическое условие старта класса 3.1.2: ввод сервера в эксплуатацию. Запасной вариант: аренда GPU-стенда у российского облачного провайдера в защищённом контуре (0,8–1,2 млн ₽, 2–3 недели) — страховка от дальнейших задержек таможни.

## Три решения, которые нужно принять сейчас

### Решение №1. Организационное

Утвердить штатную единицу «Руководитель направления по внедрению ИИ» с прямым подчинением ГД. Эта функция должна:

- удерживать сквозной результат от гипотезы до промышленной эксплуатации;

- координировать ДИТ, ИБ, бизнес-заказчиков;

- работать с сопротивлением и страхами линейного персонала;

- управлять подрядчиками и пилотами.

Срок: немедленно.

### Решение №2. Доделать аудит — 4 недели

Поручить руководителю направления закрыть 11 белых пятен (см. раздел 03) за 4 рабочие недели. Без этого:

- Нельзя оценить стоимость оцифровки R&D-архивов;

- Нельзя оценить готовность производственной телеметрии к ML;

- Нельзя зафиксировать политику ИБ в виде классификатора.

Бюджет: ФОТ (уже выделен).

### Решение №3. Инфраструктурное

Поручить ДИТ совместно с ИБ:

- Завершить ввод сервера в эксплуатацию до конца месяца 1 (с текущими видеокартами);

- К середине месяца 2 разработать классификатор данных (КТ / персональные / публичные);

- К концу месяца 2 утвердить архитектуру корпоративного LLM-контура (вкл. анонимайзер).

Бюджет: в рамках текущего ФОТ ДИТ + ИБ. Закупки оборудования — после аудита и сметы.

## Что НЕ просим

- ❌ Бюджет на ML-пилоты с неподтверждёнными данными (R&D, предиктивная аналитика производства);

- ❌ Бюджет на полномасштабную On-premise-платформу (10+ млн ₽);

- ❌ Найм Data Scientist-команды до того, как структурированы данные;

- ❌ Закупку «коробочных» ИИ-решений у внешних подрядчиков без аудита.

## Главный риск

Если аудит не доделать, а сразу запустить пилоты — мы попадём в типичный сценарий «успешный прототип не дошёл до эксплуатации».

Сегодня компания находится в редком положении: у неё нет негативного опыта внедрений ИИ. Это фора, а не отставание. Использовать её можно только при наличии функции, отвечающей за результат.

Решение — за вами.

# 02. Контекст, методология и ограничения аудита

## 2.1. Цели аудита

Аудит проведён в рамках инициативы Холдинга по внедрению искусственного интеллекта. Цели:

- Выяснить фактическую готовность данных в подразделениях для ML/LLM-сценариев;

- Зафиксировать бизнес-боли, которые могут быть решены ИИ;

- Оценить готовность инфраструктуры (серверы, ИБ-периметр, политики);

- Сформировать портфель пилотных проектов с приоритетами;

- Подготовить дорожную карту на 0–12 месяцев.

## 2.2. Изначально планируемые сроки и фактические

| Параметр | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Общая длительность | 12 рабочих недель (3 месяца) | 7 рабочих недель (49 дней) |
| Период | март – начало июля 2026 | март – май 2026 |
| Сокращение | — | –5 недель (–42%) |
| Решение о сокращении | — | Заказчиком, в ходе аудита |

Сокращение существенно повлияло на полноту обследования. Подробности — в разделе 10.

## 2.3. Методология

### Этап 0. Подготовка (до старта интервью)

- Сформирован аналитический обзор-гипотеза (~120 стр.) на основе открытых источников и отраслевых бенчмарков — глобальных и российских игроков отрасли Холдинга (названия скрыты — NDA, см. раздел 13.2);

- Сформирован перечень 16 направлений для проверки на интервью;

- Сформирован список ключевых стейкхолдеров (17 контактов);

- Согласован формат структурированных интервью с обязательным фиксированием боли, цифр, формата хранения данных, готовности к пилоту.

### Этап 1. Полевые интервью (недели 1–7)

- Проведено 27 интервью с записью аудио (по согласию участников);

- Аудио транскрибировано и анонимизировано (10 транскрибаций; 7 ещё в работе на момент сдачи отчёта);

- На каждую встречу составлен протокол с фиксацией решений;

- Ключевые встречи повторялись (БК — 2 встречи, ФЭД — 2 встречи, отдел продаж — 2 встречи).

### Этап 2. Сводка и классификация (неделя 6–7)

- Составлена сводная таблица идей по департаментам;

- Идеи разделены на 3 класса по типу решения (см. раздел 07):

  - 3.1.1. Проекты ИИ — внешние API (без КТ);

  - 3.1.2. Проекты ИИ — локальный сервер (с КТ);

  - 3.2. Автоматизация без ИИ (RPA, ETL, скрипты, интеграции).

- Составлена докладная записка для генерального директора.

### Этап 3. Финальная инфраструктурная сверка (неделя 7)

- Проведена сводная встреча с ДИТ + ИБ;

- Согласованы пилоты, допустимые на внешних API (HR, тренажёр продаж, RAG по СТО после анонимизации);

- Зафиксированы пилоты, требующие локального сервера (транскрибатор, анализ кода, аналитика речи продавцов, динамическое ценообразование).

### Этап 4. Формирование отчёта (последние 3 дня)

- Проверка докладной на упущения;

- Формализация результатов в виде структурированного отчёта;

- Подготовка решений к утверждению.

## 2.4. Источники данных

| Источник | Объём |
| --- | --- |
| Анонимизированные протоколы интервью | 27 файлов |
| Анонимизированные транскрибации | 10 файлов |
| Исходные транскрибации (доанонимизация) | 7 файлов |
| Внутренние документы (СТО, СМК) | 2 ключевых |
| Аналитический обзор-гипотеза | 1 документ (~120 стр.) |
| Промежуточные артефакты диагностики | 5 документов |

## 2.5. Скоп аудита

В скопе:

- Все ключевые бизнес-функции: производство, R&D, коммерция, ФЭД, HR, ИТ, юридический, ОДО, логистика, маркетинг, ОРБП.

- Готовность данных, форматы хранения, объёмы.

- Боли и запросы подразделений.

- Готовность инфраструктуры (с уровня «принципы и приоритеты», без проектирования).

- Готовность ИБ и нормативной базы (с уровня «применимость существующих СТО» к ИИ).

Вне скопа (намеренно):

- Глубокий технический аудит инфраструктуры (это задача ДИТ);

- Архитектурное проектирование LLM-контура (это следующий этап);

- Разработка пилотных проектов (это после утверждения мандата);

- Аудит финансовой модели каждого пилота с оценкой ROI на данных компании (требует пилотов).

Вне скопа (вынужденно — из-за сокращения):

- Интервью с собственниками;

- Интервью с руководителем СБ;

- Интервью с руководителем внутреннего аудита;

- Интервью с главным инженером по производственной телеметрии (АСУТП);

- Интервью с руководителем R&D и инвентаризация LIMS;

- Интервью с главным бухгалтером;

- Интервью с владельцем процессов BI;

- Интервью с руководителем колл-центра;

- Интервью с руководителем ДЦ (динамическое ценообразование);

- Интервью с контрактным производством (Private Label);

- Интервью по отдельным процессам R&D: [продуктовые направления — NDA], моделирование рецептур.

Полный список и последствия — в разделе 10.

## 2.6. Ограничения и допущения

- Готовность данных проверена методом интервью, а не выгрузкой и анализом. Мы записывали ответы руководителей, а не открывали базы. Это значит:

  - В большинстве случаев формат хранения подтверждён со слов (Excel, 1С, ELMA), но не верифицирован;

  - Качество данных (дубли, пропуски, ошибки) оценочно, а не измерено;

  - Объёмы (число записей, размер таблиц) — порядок, а не точная цифра.

- Цифры эффекта (5–10% маржинальности от ДЦ, 0,5–2% EBITDA, 30–50% снижение рекламаций) — отраслевые бенчмарки, а не оценки на данных Холдинга.

- Бюджеты пилотов и платформ — ориентиры, а не сметы. Точные цифры будут после доделки аудита и КП от вендоров.

- Финальная встреча с ДИТ + ИБ прошла за 3 рабочих дня до сдачи отчёта. Часть решений зафиксирована устно и требует протокола.

## 2.7. Что компания получает по итогам аудита

| Артефакт | Назначение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Настоящий отчёт | Сводное представление о готовности | ✅ Готов |
| Паспорт данных по 16 направлениям | Цветовая карта приоритетов (🟢🟡🔴) | ✅ Готов (с пометкой «гипотеза») |
| Классификация проектов по типу решения (3 класса) | 36 проектов: 11 на внешних API + 14 на локальном сервере + 11 автоматизаций | ✅ Готов (раздел 07) |
| Дорожная карта | План на 0–12 месяцев | ✅ Готов (с допущениями) |
| Список белых пятен с планом доделки | 11 направлений + сроки | ✅ Готов |
| Финансовая рамка | Бюджеты по портфелям, ориентиры | ✅ Готов |
| 3 решения к утверждению | Формальная заявка к ГД | ✅ Готов |

Главного «контрольного артефакта» — связки «формат данных ↔ возможность ML-пилота» по каждому критическому направлению — нет для R&D и производственной телеметрии. Это ключевая претензия к полноте аудита, и её приходится фиксировать как зону ответственности следующего этапа.

# 03. Карта охвата встреч и белые пятна

## 3.1. Сводная статистика

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Всего проведено интервью | 27 |
| Ключевых стейкхолдеров (план) | 17+ |
| Из них опрошено | ~16 (94%) |
| Повторные встречи | 6 (БК, ФЭД, отдел продаж и др.) |
| Не закрыто (критическое) | 4 направления |
| Не закрыто (важное) | 7 направлений |
| Расширения скопа в ходе аудита | 5 направлений (юридический, ОДО, ОРБП, e-commerce, технический маркетинг) |

## 3.2. Покрытие по департаментам

### ✅ Покрыто и достаточно для выводов

| Департамент | Неделя | Источник |
| --- | --- | --- |
| Блок контроля (БК) | 1 | Протоколы (2 встречи) |
| Директор по данным | 1 | Протокол интервью |
| Дизайнеры (маркетинг) | 1 | Протокол интервью |
| Отдел репутационного менеджмента | 1 | Протокол интервью |
| Зам. директора ИТ (по проектной деятельности) | 1 | Протокол интервью |
| Руководитель производства | 1 | Протокол интервью |
| Департамент развития производства (R&D + инжиниринг) | 2 | Протокол интервью |
| Операционный директор | 2 | Протокол интервью |
| Руководитель направления по работе с блогерами/соцсетями | 2 | Протокол интервью |
| Директор департамента планирования | 2 | Протокол интервью |
| Складская логистика (директор + команда) | 2 | Протоколы (2 встречи) |
| Руководитель проектов ОРБП | 3 | Протокол интервью |
| Директор завода | 3 | Протокол интервью |
| Отдел продаж (директор) | 3 и 5 | Протоколы (2 встречи) |
| Начальник отдела коммерческой эффективности | 3 | Транскрипт интервью |
| Технический маркетинг | 4 | Протокол интервью |
| E-commerce (с куратором ГД) | 5 | Протокол интервью |
| ФЭД (финансово-экономический департамент) | — | Протокол + транскрипт |
| ОДО (отдел документационного обеспечения) | 7 | Внутри финальной встречи ДИТ + ИБ |
| HR (директор + тренеры) | 6 | Протоколы (2 встречи) |
| ДИТ (руководитель) | 6 | Протокол интервью |
| Юридический (ДПО) | — | Транскрипт интервью |
| Финальная встреча ДИТ + ИБ | 7 | Транскрипт |

### ⚠️ Покрыто частично — данных недостаточно

| Направление | Что есть | Чего не хватает |
| --- | --- | --- |
| R&D (рецептуры, протоколы испытаний) | Письменное подтверждение интереса, отказ от внешних API без локального сервера | Не проведено интервью с руководителем R&D, не верифицирован формат хранения LIMS, не оценён объём архивов |
| Производственная телеметрия (АСУТП) | Зам. директора ИТ озвучил «телеметрия только на единичных линиях, на фасовочной — 10 датчиков» | Не проведено интервью с владельцем АСУТП, не получен перечень оснащённых линий, не оценена глубина истории |
| Транспортная логистика и рекламации | Через складскую логистику получены косвенные данные (1500 ₽/час простоя, 5000 ₽/сутки регионы) | Не проведено отдельное интервью с руководителем транспортной логистики и отделом рекламаций |
| СУУ / финансовая аналитика | Письменный материал получен | Не проведено живое интервью с руководителем СУУ |

### ❌ Не покрыто (белые пятна)

| № | Кто | Почему критично | Последствие отсутствия данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 №1 | Руководитель R&D | Архивы рецептур и протоколов испытаний 5–10 лет — стратегический актив для оптимизации COGS и Time-to-Market | Без аудита формата (LIMS / Excel / бумага) невозможна оценка стоимости оцифровки. Любые ML-сметы по R&D — гадание |
| 🔴 №2 | Главный инженер по АСУТП / производственной телеметрии | Предиктивная аналитика отказов = ключевой класс ML-проектов для производства | Без понимания, что снимают датчики (ток / вибрация / температура) и за какой период есть история — нельзя оценить готовность к Predictive Maintenance |
| 🔴 №3 | Руководитель ИБ (прямой диалог) | На финальной встрече присутствовал представитель ИБ, но формального интервью с руководителем ИБ как стейкхолдером не было. Все запросы шли через ДИТ | Нет утверждённого классификатора данных (КТ / персональные / публичные). Без него любой пилот — лотерея |
| 🔴 №4 | Собственники | Стратегическое видение и согласие на технологическую перестройку | Решения по бюджету ИИ требуют согласия собственников; косвенно получено от ГД, но прямого диалога не было |
| 🟡 №5 | Главный бухгалтер | Пилот «Бухгалтерия» приоритезирован операционным директором | Невозможно оценить специфику пилота (OCR + LLM для проводок) |
| 🟡 №6 | Руководитель ДЦ (динамическое ценообразование) | Самое перспективное направление по эффекту (5–10% маржи) | Не известны процессы ДЦ, формат данных, состав команды |
| 🟡 №7 | Владелец процессов BI | BI — основная точка интеграции для аналитики | Не зафиксированы текущие BI-практики, готовность к интеграции с LLM |
| 🟡 №8 | Руководитель колл-центра | Эскалация после встречи с блогерами/соцсетями (там подняли вопрос о голосовых ИИ-роботах) | Не оценена нагрузка КЦ, не получены данные для пилота голосовых роботов |
| 🟡 №9 | Контрактное производство (Private Label) | Отдельная бизнес-линия, специфика не раскрыта | Невозможно оценить применимость ИИ для CP |
| 🟢 №10 | R&D-директор (отдельно от лаборатории) | Упомянут как «харизматичный», есть идея «цифрового двойника эксперта» для обучения | Идея не проработана |
| 🟢 №11 | Отдельные процессы R&D: [продуктовые направления — NDA], моделирование рецептуры, входной контроль | Каждый — отдельный класс задач для ИИ | Не оценены |

### ➕ Расширения скопа в ходе аудита

В процессе всплыли направления, которых не было в первоначальном плане. Они закрыты — это расширение покрытия, а не пробел:

- Юридический департамент (ДПО) — ~15 000 договоров/год, 25% протоколов разногласий. Сильный кандидат на пилот «помощник юриста».

- ОДО (отдел документационного обеспечения) — обсуждался на финальной встрече ДИТ+ИБ.

- ОРБП — программисты, потребность в локальном AI-помощнике (CodeBERT, CodeLlama).

- E-commerce — расхождения 1С↔маркетплейсы (потери [сумма — NDA]), API WB закрыт.

- Технический маркетинг — [Вендор А] покрывает 86% автоответов, Telegram-бот подбора продукта [объём — NDA] запросов/мес.

## 3.3. План доделки белых пятен

При утверждении продолжения функции — закрыть критические пробелы за 4 рабочие недели:

| Неделя | Встречи (приоритет 🔴) |
| --- | --- |
| 1 | Руководитель R&D + лаборатория (LIMS / архивы) |
| 1 | Главный инженер по АСУТП (телеметрия, перечень линий) |
| 2 | Руководитель ИБ (формальное интервью + классификатор данных) |
| 2 | Главный бухгалтер (пилот «Бухгалтерия») |
| 3 | Руководитель ДЦ (динамическое ценообразование) |
| 3 | Владелец процессов BI |
| 4 | Колл-центр, Private Label, отдельные процессы R&D |
| 4 | Сводная встреча с собственниками (по результатам) |

Бюджет на доделку: ФОТ руководителя направления (уже выделен).

Без этого этапа оценка стоимости оцифровки R&D-архивов и дооснащения производства датчиками остаётся гипотетической (вилки в десятки млн ₽), а сметы для инвестиционного меморандума не могут быть подготовлены.

# 04. Зрелость данных и ИТ-инфраструктуры

## 4.1. Сводный диагноз

| Зона | Статус | Краткая оценка |
| --- | --- | --- |
| Озеро данных / Data Lake | 🔴 Отсутствует | Есть MS SQL 2 ТБ + Power BI как точка для BI. Озера в смысле «единая SQL-среда с регламентированным доступом» — нет |
| Глоссарий и классификатор данных | 🔴 В процессе формирования | Директор по данным выстраивает централизованное управление, но единого глоссария на момент сдачи отчёта нет |
| On-premise LLM-сервер | 🟡 GPU-видеокарты есть, серверная стойка ожидается в течение 2 недель | 5 месяцев на таможенной проверке. Это критический путь для всех пилотов на КТ |
| Анонимайзер | 🟡 Прототип в разработке (HR-направлением) | Работает по принципу маскирования персональных данных и корпоративного сленга |
| AD-интеграция | ✅ Готова | Подтверждено ДИТ |
| VLAN / firewall / ИБ-периметр | ✅ Зрелая ИБ-инфраструктура | Работает; вопрос — в адаптации политик под ИИ |
| Политика управления данными (СТО) | ✅ Утверждена | СТО по управлению данными есть; СТО по использованию ИИ есть |
| Применимость существующих СТО к ИИ | 🟡 Требуется обновление | Политика «не отдавать данные во внешний периметр» сегодня жёстче, чем нужно для всех данных — блокирует часть пилотов на публичных API |

## 4.2. Готовность данных по подразделениям

### Источники в порядке убывания зрелости

| Направление | Формат | Глубина истории | Качество | Готовность к ML |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический маркетинг | Bitrix (вопросы) + [внешняя отраслевая БД — NDA] + iSpring (80+ модулей) + [Вендор А] (86% автоответы, 1.5 года) | 1.5+ года | Высокое (86% автоответов достигнуто) | 🟢 Высокая — есть готовый датасет для RAG |
| HR (рекрутинг) | E-staff + [HR-система] + 1С (отпуска) + iSpring (обучение) | Сложилось | Высокое для CV; ручной ввод паспортов/дипломов | 🟢 Высокая для пилота кабинета (внешний API) |
| HR (обучение) | iSpring (80+ модулей), ~70 программ/год | Достаточная | Структурирована | 🟢 Высокая |
| ФЭД (1С + Excel) | 1С УПП + Excel + ELMA + ЛК маркетплейсов | Сложилось | Расхождения [сумма — NDA], double-учёт | 🟡 Требует чистки и интеграции |
| Складская логистика | Excel в общем ресурсе (бронирование) + WMS + 1С УПП + BI | 2+ года | Конфликты сохранения, файл блокируется | 🟡 Требует нормализации |
| Юридический (ДПО) | ELMA (согласование) + 1С (отраслевая конфигурация) + PDF/сканы (архив) | Сложилось | История комментариев в ELMA не сохраняется полностью | 🟡 Требует доработки маршрутов в ELMA |
| Продажи | Excel (планы) + 1С (первичка) + [платформа дистрибьюторов — NDA] (вторичка) | 2+ года | Грязные данные дистрибьюторов ([динамика числа точек — NDA]) | 🟡 Требует чистки и склейки |
| Блогеры/соцсети | Медиалогия ([объём — NDA] упоминаний/мес) + [Вендор А] + 3 бота-сервиса агентств | Сложилось | Хорошее, но вендор-лок | 🟡 Можно обрабатывать инхаус, нужна выгрузка |
| БК (блок контроля) | ELMA + ручные отчёты | Сложилось | Нет автоматизации; >400 непрочитанных писем, 45 чатов | 🟡 Требует тулинга, не данных |
| Закупки/Логистика | Биржи грузоперевозок (ATI и др.) + 1С (обмен данными настроен) | Сложилось | API есть | 🟢 Готово для смарт-контрактов |
| Производство (нормативы / план-факт) | 1С + АСУТП (точечно) + Excel + ручной журнал | Сложилось | План на 3 дня без отражения в основном | 🟡 Требует синхронизации |
| Производство (телеметрия для ML) | АСУТП на единичных линиях, фасовочная — 10 датчиков (температура, вес, статусы) | 1–2 года (гипотеза) | Не верифицировано | 🔴 Гипотетически, нужен аудит |
| R&D (рецептуры, протоколы) | LIMS (иностранный вендор on-premise) + Excel | 5–10 лет | Не верифицировано | 🔴 Без аудита LIMS — гадание |
| Дизайнеры | Локальные файлы | Сложилось | Не КТ | 🟢 Готово к внешним API |
| Репутационный менеджмент | Google Docs (отчёты агентства) + ручной мониторинг | Сложилось | Выборочная проверка 30% от объёма | 🟢 Готово к ИИ-проверке агентства |

## 4.3. Узкие места инфраструктуры

### 4.3.1. Сервер на таможне (Блокер №1)

Контекст:

- Сервер согласован, оборудование в пути ~5 месяцев на таможенной проверке.

- GPU-видеокарты уже на месте.

- Серверная стойка ожидается в течение 2 недель после сдачи отчёта.

- Заявленная первичная нагрузка — транскрибатор совещаний (БК + общие).

Последствия задержки:

- Пилоты на коммерческой тайне отложены;

- Пилот по транскрибации (приоритет №1 у БК и финдира) — заморожен до прихода стойки;

- Риск создания «серой зоны» — сотрудники начинают использовать ИИ на телефонах и переносить результат руками (зафиксировано в диагностике).

### 4.3.2. Скорость работы ДИТ — структурный фактор

Зафиксировано:

- ДИТ оценивает 60% «тормозов» на стороне бизнеса (плохие ТЗ);

- Бизнес жалуется, что согласования ДИТ затягиваются «годами»;

- Совместное решение, согласованное на финальной встрече: запустить пилот ИИ-аналитика для постановки задач — снимет основной источник трения.

### 4.3.3. ERP (1С) — пока вне ИИ-периметра

Зафиксировано на встрече с зам. директора ИТ:

- Вендор 1С не планирует интегрировать ИИ;

- ERP внедряется параллельно;

- Решение: дождаться результатов внедрения ERP, потом возвращаться к интеграциям.

### 4.3.4. Закрытие API маркетплейсов

- API Wildberries закрыт с сентября 2025 для данных конкурентов на полке;

- Маркетплейсы продают эту информацию как сервис;

- E-com получил 1 разработчика на весь проект отчётности по Ozon — узкое горлышко.

### 4.3.5. ИБ — текущая политика

Согласовано на финальной сводной встрече с ДИТ + ИБ:

✅ РАЗРЕШЕНО использовать внешние API:

- HR-кабинет (резюме, мониторинг зарплат, профили вакансий) — данные не наши, КТ нет;

- ИИ-тренажёр продаж — на синтетических данных;

- Корпоративная база знаний / RAG-навигатор по СТО — после анонимизации, удаления имён, ФИО, юрлиц, брендов;

- Дизайнеры — уже работают с внешними сервисами по согласованию.

❌ ЗАПРЕЩЕНО на внешних API:

- ИИ-аналитик для постановки ТЗ на ЗНИ (передаются данные с КТ);

- Анализ кода (платёжные реквизиты, бизнес-логика);

- Анализ записей разговоров продавцов (КТ — цены, объёмы, акции);

- Динамическое ценообразование (КТ — себестоимость);

- Финансовая аналитика и юридическая работа (есть прецеденты галлюцинаций).

### 4.3.6. Архитектура — приоритет №1 для ДИТ

Зафиксировано в протоколе встречи с ДИТ: без утверждённой архитектуры данных и классификатора данных невозможно полноценно внедрять ИИ-инструменты в коммерческие процессы.

## 4.4. Что есть в качестве зачатков ИИ

В компании уже есть точечные ИИ-кейсы — это ценный фундамент, не нулевая точка:

| Что | Где | Эффект |
| --- | --- | --- |
| [Вендор А] — сервис автоответов | Технический маркетинг | 86% автоответов на отзывы, 1.5 года эксплуатации |
| Telegram-бот подбора продукта | Технический маркетинг | [объём — NDA] запросов/мес |
| Медиалогия | Блогеры/соцсети | [объём — NDA] упоминаний/мес обрабатывается |
| Анонимайзер (прототип) | HR | В разработке силами HR, основа для следующих пилотов |
| CV-разметка для линии упаковки | Производство (заводская команда) | В процессе |
| Бот анализа интервью | HR | Готов |
| Claude Code, Gemini Pro | Помощник операционного директора | Используется неофициально, как личный инструмент |
| DeepSeek, GigaChat | Тестируются внутренней командой | Сравниваются для внутренних задач |
| Cursor (с DeepSeek/Opus) | ДИТ | Тестируется для разработчиков |

Вывод: компания не на нулевой точке. Есть рабочие кейсы, есть команды, есть мотивация. Нет связующего звена, которое превратит точечные эксперименты в системную функцию.

## 4.5. Главный технический вывод

Готовность данных в Холдинге — на уровне «средней зрелости с разрозненными источниками». Это типичная ситуация для крупного производственного холдинга. Для пилотов Горизонта 1 (LLM-помощники, RAG, корпоративный советник) этого достаточно. Для пилотов Горизонта 2 (ML-прогнозы, предиктивная аналитика, оптимизация рецептур) — нет, требуется либо нормализация (1–6 мес.), либо инженерный проект (6–24 мес.).

Главный инфраструктурный блокер — сервер. Без него часть пилотов нельзя начать даже теоретически. Решение этой проблемы (ввод сервера до конца месяца 1) — критический путь.

# 05. Организационная зрелость и культура

Этот раздел — карта людей и культурных факторов. Технологии без людей не работают.

## 5.1. Лидеры изменений (агенты внедрения)

В компании выявлены сотрудники с высокой мотивацией и готовностью к пилотам. Это критический ресурс — без них любая ИИ-инициатива забуксует.

| Роль | Зона | Чем ценен |
| --- | --- | --- |
| Помощник операционного директора | Управление | Уже использует Claude Code и Gemini Pro для своей работы. Внутренний евангелист. |
| Руководитель технического маркетинга | Маркетинг / клиентский сервис | Самый зрелый технически: [Вендор А] 1.5 года в эксплуатации, готов к пилоту RAG, выгрузит схемы и базу. |
| Аналитик ФЭД | Финансы | Назначен внутренним экспертом, готов «выступить подопытным» по пилоту переноса лимитов. Сам видит сценарии автоматизации. |
| Директор по персоналу + руководитель направления обучения | HR | Готовая команда разработчиков, наработки (анонимайзер, бот анализа интервью), методическая база, мотивация. |
| Аналитик складской логистики | Логистика | Контактное лицо для пилота YMS, ведёт план-факт. |
| Главбух | Финансы | Приоритет №2 операционного директора (пилот «Бухгалтерия»). Контакт получен, встреча инициирована (не проведена). |
| Руководитель департамента развития производства | Производство / R&D | Самостоятельно изучает, как создать ИИ-секретаря для расписания. Сильная мотивация. |
| Руководитель ДПО (юристы) | Юридический | Запросил доступ к Casebook/Caselook, готов лоббировать платные ИИ-инструменты. |
| Руководитель E-com | Коммерция | Метрика-ориентированный руководитель: «максимальный эффект всегда измеряется в ₽ — это выручка и маржа». |

## 5.2. Скрытые сопротивления

Саботаж — не следствие «вредных людей». Это следствие плохого внедрения и страхов. Зафиксированы конкретные сигналы.

| Сигнал | Источник | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| «Нейросеть в РФ к юриспруденции и финансам категорически запрещено» (со ссылкой на кейс выдуманных прецедентов в США) | ФЭД | Опасение «галлюцинаций» с медицинскими и кейсовыми последствиями. Подтверждено реальным опытом — юрист ДПО тоже отметила, что DeepSeek галлюцинировал на тестовом вопросе. |
| «Это космические технологии далекого будущего» (про Битрикс CRM, который уже есть в Холдинге) | Директор по продажам | Индикатор низкой технологической зрелости топ-уровня. Вопрос-увиливание: «у нас нет CRM», когда CRM есть, но не используется. |
| «Бьёт по рукам сотрудников» за чрезмерное доверие нейросетям | Технический маркетинг | Осознанное недоверие к качеству генерации, основанное на 1.5-летнем опыте [Вендора А]. Здоровый скептицизм, не саботаж. |
| «Если такое сделать с продажами, они будут визжать» (про запись и анализ диалогов сотен продавцов) | HR | Знание людей и опасения по реакции линейного персонала. |
| «Мы целенаправленно отдали код агентствам, потому что у нас сложности с IT» | Блогеры/соцсети | Оборонительная аргументация вендор-лока. |
| Риторика обиды на ИТ-отдел | ФЭД | Накопленное недоверие между функциями. |
| «Это не моя зона» (про CRM) | Директор по продажам | Увиливание ответственности через «нет связующего звена». |
| «Курсор генерирует некорректный код, нужна тотальная проверка» | ДИТ | Здоровый скептицизм. |
| «Не хочется выкладывать данные в облако» | Директор завода | Конструктивная позиция, требует защищённого периметра. |

Вывод: саботажа в чистом виде не зафиксировано. Преобладают страх неопределённости и здоровый скептицизм после реального опыта галлюцинаций. Митигация — анонимайзер + работа в защищённом периметре + быстрые победы.

## 5.3. Противоречия между подразделениями

| # | Стороны | Суть конфликта | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДИТ vs Бизнес | ДИТ: «60% случаев — ИТ как заложник плохих ТЗ». Бизнес: «ДИТ якорит инновации». | ИИ-аналитик для постановки ТЗ на ЗНИ (согласовано на финальной встрече) |
| 2 | ИБ vs Пользователи | ИБ блокирует Gemini/Sora/ChatGPT. Пользователи лоббируют исключения, обходят на телефонах. | Анонимайзер + классификатор данных + перечень разрешённых сценариев на внешнем API |
| 3 | Операционный директор vs Директор по данным (CRM) | Дата-директор «нашёл хорошее CRM-решение, но лоббировать не смог». Операционный директор: «Вопрос заглох». | Прямое уточнение приоритета у ГД |
| 4 | Директор по продажам vs HR (CRM) | РОП: «у нас 400+ человек, должен быть кто-то связующий». HR-эксперт: «Я подключусь после того, как кто-то настроит инструмент». | Назначить product owner со стороны бизнеса с фиксированным мандатом |
| 5 | Производство vs Планирование | Производство: «План на 3 дня меняется без записи в основной». Планирование: «Если не выполнили — значит плохо работали». | После аудита оперативного контура — оптимизация план-факт-цикла |
| 6 | E-com vs ФЭД | ФЭД жалуется на отсутствие видимости остатков. E-com: «Это специфика FBO». | Совместная встреча с финблоком (намечена, не проведена) |
| 7 | Блогеры/соцсети vs ОРБП vs КЦ | Размыты роли владельцев процессов после блокировок ботоферм | Эскалация руководителю КЦ |
| 8 | Технический маркетинг vs ИБ | Техмаркетинг хочет открыть Telegram-бот на Россию; ИБ не разрешает. | Уточнить применимость анонимайзера |
| 9 | Финансовый блок vs ИТ-внедрение [Вендора Б] | Система прогнозирования спроса внедряется 2 года, до сих пор подрядчики «присылают отчёты в Excel» — промышленного запуска нет. | Аудит проекта, решение о продолжении/закрытии |
| 10 | СБ ИБ vs Продажи (удалённые консультанты 1С) | ИБ заблокировала найм 1С-консультантов из регионов из-за ИБ-рисков, хотя они работали бы на внутреннем сервере. | Симптом — ИБ принимает решения без классификатора данных. |

## 5.4. Готовность к пилотам по подразделениям

| Подразделение | Готовность | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Технический маркетинг | 🟢 Высокая | RAG-пилот можно запустить за 2–4 недели после ввода сервера |
| HR | 🟢 Высокая | На внешнем API можно начать сразу |
| ФЭД | 🟢 Высокая | Внутренний эксперт назначен; пилот переноса лимитов готов |
| Юридический (ДПО) | 🟢 Высокая | Запрос платных ИИ согласован руководителем |
| Операционное управление | 🟢 Высокая | Помощник директора уже использует Claude/Gemini |
| Складская логистика | 🟢 Высокая | Команда выделила контактное лицо |
| Дизайнеры | 🟢 Высокая | Готовы немедленно после согласования с ИБ |
| ОРБП | 🟢 Высокая | Готовность к локальному стеку (CodeBERT, Qdrant) |
| Производство (заводская команда) | 🟡 Средняя | Готовы участвовать, но нужны данные с датчиков |
| Блок контроля | 🟡 Средняя | Ждут транскрибатор после ввода сервера |
| Блогеры/соцсети | 🟡 Средняя | Нужен инхаус-разбор данных медиамониторинга |
| E-com | 🟡 Средняя | 1 разработчик на проект; нет руководителя E-com |
| Репутационный менеджмент | 🟡 Средняя | Ждут ИИ-проверку агентства |
| Технический маркетинг (ИБ для Telegram-бота) | 🟡 Средняя | Зависит от анонимайзера |
| Отдел продаж (директор) | 🔴 Низкая | Декларирует, что «не его зона». Вопрос лидерства открыт |
| Департамент планирования | 🔴 Низкая | Параллельно внедряют [Вендора Б] (2 года). На финальной встрече принято решение не лезть до результатов |
| R&D | 🔴 Не зафиксирована | Без интервью оценка невозможна |

## 5.5. Культурные факторы — главный фокус для лидера ИИ

- Язык внедрения важнее технологии. «Робот» vs «помощник», «контроль» vs «снятие нагрузки», «замена» vs «усиление экспертизы». Ошибка в формулировке убивает пилот ещё до запуска.

- Эксперт должен стать соавтором, а не наблюдателем. Технолог R&D, плановик, механик — каждый из них знает свои эвристики. Модель должна учиться у них, а не конкурировать.

- Человек в контуре валидации. Ни одна ML-модель в Горизонте 1 не должна принимать решения автоматически. Только рекомендации.

- Объяснимость — инструмент продажи доверия. Где можно — XGBoost / интерпретируемые деревья / линейные модели вместо «чёрного ящика».

- Быстрые победы создают агентов изменений. Сотрудник, у которого что-то заработало, — лучший защитник внедрения.

## 5.6. Главный организационный вывод

В Холдинге достаточно зрелая управленческая команда и активные руководители подразделений с зафиксированными запросами. Нет того связующего звена, которое: 1. Переводит запросы бизнеса на язык ML; 2. Удерживает сквозной результат от гипотезы до промышленной эксплуатации; 3. Управляет ожиданиями и страхами линейного персонала; 4. Координирует ДИТ, ИБ и бизнес-заказчиков.

Эта роль — не «дополнительная нагрузка» к существующим. Это отдельная штатная единица, без которой любые инвестиции в ИИ останутся точечными экспериментами.

# 06. Паспорт данных по направлениям внедрения

Цветовая индикация по итогам 7-недельного аудита. Часть статусов — гипотезы (с пометкой ⓘ), требующие верификации после доделки белых пятен (см. раздел 10).

## Легенда

| Цвет | Статус | Что это значит |
| --- | --- | --- |
| 🟢 | Готово к пилоту | Данные есть, формат подтверждён, инфраструктура достаточна, лидер найден |
| 🟡 | Требует подготовки | Данные есть, но требуют нормализации/интеграции/анонимизации |
| 🔴 | Требуется инженерный проект | Данных нет в пригодном виде; нужна оцифровка / IIoT-дооснащение |
| 🔵 | Стратегическая платформа | Возможно после успешных пилотов Горизонтов 1–2 |
| ⓘ | Гипотеза | Требует подтверждения на доделке аудита |

## Горизонт 1. Готово к пилоту

### 1. Корпоративный советник / RAG по СТО, СМК, регламентам

- Что даёт: ответы на типовые вопросы за секунды, разгрузка HR/ОДО/руководителей. Снимает «дублирование вопросов годами».

- Данные: ~700 СТО, СМК, регламентов в Confluence + ELMA + сетевых ресурсах.

- Готовность: 🟢 после анонимизации (удаление имён, ФИО, юрлиц, брендов) — согласовано на финальной встрече с ИБ.

- Условие старта: анонимизатор на месте + векторная база + согласованный список «безопасных» документов.

- Срок: 4–6 недель.

### 2. HR-кабинет (рекрутинг)

- Что даёт: автоматизация формирования вакансий, скрининг резюме, мониторинг рынка зарплат, структурирование заявок на подбор.

- Данные: E-staff (внешние, не наши, не КТ), HH.ru (публичные).

- Готовность: 🟢 — согласовано на финальной встрече, использовать внешний API.

- Срок: 2–3 недели после согласования провайдера (DeepSeek / GigaChat / Яндекс GPT — на A/B).

### 3. ИИ-тренажёр продаж

- Что даёт: голосовой симулятор переговоров, отработка возражений, методология продаж.

- Данные: синтетические (методология Нила Рекхема и пр.) + публичные технические данные продуктов.

- Готовность: 🟢 — согласовано на финальной встрече. Есть готовая команда разработчиков (HR-направление).

- Срок: 4–6 недель.

### 4. Транскрибатор совещаний (БК + общие)

- Что даёт: автоматические протоколы, выделение задач, рассылка поручений. Снимает «потолок свободных рук» БК.

- Данные: аудиозаписи совещаний (внутренний контур, КТ).

- Готовность: 🟢 после ввода сервера. Сервер ожидается в течение 2 недель.

- Срок: 2–4 недели после ввода сервера.

### 5. Помощник аналитика ФЭД (перенос лимитов, сверка ЛК↔1С)

- Что даёт: автоматизация переноса лимитов между статьями (0,5 дня → секунды), сверка маркетплейсов с 1С (потери [сумма — NDA] зафиксированы).

- Данные: 1С + ЛК Ozon/WB + ELMA. Чувствительные.

- Готовность: 🟢 после ввода сервера. Внутренний эксперт назначен.

- Срок: 3–4 недели после ввода сервера.

### 6. Динамическое ценообразование (МВП на отдельных таблицах)

- Что даёт: анализ упущенной маржинальности по сегментам.

- Данные: история сделок (Excel-таблицы аналитика, нужно проверить структуру).

- Готовность: 🟢 ⓘ после интервью с руководителем ДЦ и подтверждения формата данных.

- Срок: 3–5 месяцев (требует пилотного цикла).

### 7. ИИ-аналитик для постановки ТЗ на ЗНИ

- Что даёт: улучшение качества заявок от бизнеса в ДИТ (60% «тормозов» уйдут).

- Данные: структурированные опросы, чек-листы (внутренний контур).

- Готовность: 🟢 после ввода сервера. Согласовано с ДИТ на финальной встрече.

- Срок: 4–6 недель.

### 8. Дизайнеры (внешние ИИ-сервисы)

- Что даёт: генерация изображений, текстов, упаковки, карточек маркетплейсов.

- Данные: общедоступные / маркетинговые, не КТ.

- Готовность: 🟢 после согласования способа оплаты заграничных сервисов (Gemini Nanobanana, Sora2, Midjourney) — технический вопрос, не ИБ-вопрос.

- Срок: 1–2 недели.

## Горизонт 2.1. Процессинг (данные есть, требуют нормализации)

### 9. Управление запасами / Прогноз спроса

- Что даёт: удержание оборачиваемости 21 день при росте портфеля.

- Данные: история отгрузок 1С + Excel + [платформа дистрибьюторов — NDA]. Грязные данные дистрибьюторов.

- Готовность: 🟡 — параллельно внедряется [Вендор Б] (система прогнозирования спроса) (2 года). На финальной встрече принято решение не лезть до результатов.

- Срок: после результатов [Вендора Б] (3–6 мес.).

### 10. Юридический помощник (ДПО)

- Что даёт: сравнение версий договоров, выявление расхождений, протоколы разногласий, контроль исполнения.

- Данные: ELMA (~15 000 договоров/год, 25% протоколов разногласий) + PDF-сканы + 30–40 шаблонов.

- Готовность: 🟡 — нужна доработка маршрутов в ELMA (сохранение истории комментариев).

- Срок: 4–6 месяцев. Тестирование Casebook/Caselook + платный Claude/ChatGPT для юриста — уже сейчас.

### 11. Речевая аналитика звонков продавцов / визитов на точки

- Что даёт: анализ соблюдения скриптов, отработки возражений, мест нарушения коммуникации.

- Данные: записи звонков + [мобильное приложение торговых представителей]. КТ — цены, объёмы, акции.

- Готовность: 🟡 — только во внутреннем контуре. Согласовано на финальной встрече после уточнения юридической стороны записи.

- Срок: 3–6 месяцев после ввода сервера.

### 12. Помощник менеджера (CRM Битрикс24, онбординг)

- Что даёт: консолидированная карточка клиента, ускорение подготовки КП, помощь в освоении CRM.

- Данные: 1С + Битрикс24. Не используется в продажах (зафиксировано).

- Готовность: 🟡 — нужно решение по лидерству внедрения CRM в продажах (см. раздел 05).

- Срок: 6–9 месяцев.

### 13. 1-я линия поддержки / автоклассификация почты

- Что даёт: маршрутизация входящих писем, автоответы по шаблонам.

- Данные: история обращений + ELMA + почта.

- Готовность: 🟡.

- Срок: 2–3 месяца.

### 14. Мониторинг отзывов и упоминаний бренда

- Что даёт: реакция на негатив с недель до часов; системные проблемы продукта/упаковки.

- Данные: медиамониторинг [объём — NDA] упоминаний/мес + [Вендор А] + 3 бота агентств. Вендор-лок!

- Готовность: 🟡 — нужна выгрузка в инхаус.

- Срок: 1–2 месяца.

### 15. Конкурентный анализ (после закрытия API WB)

- Что даёт: ценовое позиционирование на маркетплейсах.

- Данные: покупка через сервисы маркетплейсов (Ozon продаёт; WB готовит).

- Готовность: 🟡 — нужна интеграционная прокладка для аналитики покупаемых данных.

- Срок: 2–3 месяца.

### 16. Автоотчёты для управленческой отчётности

- Что даёт: экономия времени на подготовку отчётов 50–80%.

- Данные: BI/Power BI + Excel.

- Готовность: 🟡.

- Срок: 1–2 месяца.

### 17. ИИ-помощник программиста (ОРБП + ДИТ)

- Что даёт: ускорение разработки, поиск по кодовой базе, автогенерация документации.

- Данные: GitLab (локальный). КТ — платёжные реквизиты, бизнес-логика.

- Готовность: 🟡 — только локально. Стек: CodeLlama/StarCoder + Qdrant. Cursor + DeepSeek/Opus тестируется ДИТ.

- Срок: 3–4 месяца после ввода сервера.

## Горизонт 2.2. Фундамент (данных нет / гипотезы)

### 18. Предиктивная аналитика отказов оборудования (IIoT)

- Что даёт: переход от реактивного ремонта к плановому.

- Данные: 🔴 ⓘ Гипотеза: телеметрия только на единичных линиях (ток / температура / вибрация — большая часть НЕ снимается). Фасовочная линия — 10 датчиков.

- Готовность: 🔴 — требуется аудит АСУТП с владельцем процесса. Без перечня линий и глубины истории ML-пилот невозможен.

- Срок: оценка после доделки аудита.

### 19. R&D: ML по рецептурам и протоколам испытаний

- Что даёт: снижение COGS 3–7%, сокращение Time-to-Market в 2–3 раза.

- Данные: 🔴 ⓘ Гипотеза: LIMS (иностранный вендор on-premise) + Excel-архивы 5–10 лет. Формат не верифицирован.

- Готовность: 🔴 — требуется аудит лаборатории + подтверждение наличия связки «состав → свойства».

- Срок: оценка после доделки аудита. Сценарии: 6–9 мес. (LIMS зрелый) до 12+ мес. (бумажные журналы).

### 20. Компьютерное зрение (CV) для линий фасовки и упаковки

- Что даёт: контроль перекоса этикетки, уровня заполнения, обязательной маркировки. Снижение рекламаций 30–50%.

- Данные: 🔴 нужно собрать датасет 1000+ изображений нормы/брака.

- Готовность: 🔴 — заводская команда уже начала разметку. Нужен пилот на одной линии.

- Срок: 4–6 месяцев.

### 21. Цифровой двойник основного технологического оборудования

- Что даёт: оптимизация энергоёмких технологических процессов, подбор режимов под рецептуры.

- Данные: 🔴 SCADA / контроллеры (температура, давление, обороты) + протоколы качества готового продукта.

- Готовность: 🔴 — данных нет.

- Срок: оценка после аудита R&D и АСУТП.

### 22. Голосовые ИИ-роботы для колл-центра

- Что даёт: первичная консультация по подбору продукта, разгрузка операторов.

- Данные: 🔴 ⓘ — встреча с руководителем КЦ не проведена.

- Готовность: 🔴.

- Срок: оценка после доделки.

## Горизонт 3. Стратегические платформы

| # | Платформа | Условие входа |
| --- | --- | --- |
| 23 | Базовая конфигурация On-premise LLM | 🔵 Успешный пилот на MVP-сервере, подтверждённые сценарии |
| 24 | R&D-платформа (цифровой двойник лаборатории) | 🔵 Датасет ≥ 1000 рецептур, успешный ML-пилот |
| 25 | CV-платформа сквозного контроля качества | 🔵 Успешные пилоты на 2–3 линиях |
| 26 | Промышленный движок ДЦ | 🔵 Успешный ML-пилот + история сделок ≥ 3 лет |

## Сводная таблица для руководства

| Готовность | Кол-во | Бюджет (ориентир) | Срок до результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 Готово к пилоту | 8 | 1,5–4 млн ₽ (включая инфраструктуру MVP) | 1–6 мес. |
| 🟡 Требует подготовки | 9 | 3–10 млн ₽ | 3–9 мес. |
| 🔴 Инженерный проект | 5 | 10–30 млн ₽ + аудит | 6–24 мес. |
| 🔵 Стратегическая платформа | 4 | 20–50 млн ₽ | 12–24 мес. |

Важно: все цифры — отраслевые ориентиры. Точные сметы — после доделки аудита и КП от вендоров.

## Главный вывод по паспорту

Существенная часть направлений готова к пилоту прямо сейчас. Это солидный фундамент — гораздо больше, чем «фрагмент давайте попробуем ML на складе». Запуск пилотов даст компании: 1. Измеримые быстрые победы; 2. Готовые требования к инфраструктуре (под Базовую конфигурацию LLM); 3. Аргументированную смету для CAPEX-инвестиций; 4. Сформированную команду и культуру для следующих горизонтов.

Тормоз — не отсутствие идей, а отсутствие функции, которая их реализует.

Деление проектов на классы по типу решения (внешние API / локальный сервер / автоматизация без ИИ) приведено в разделе 07.

# 07. Классификация проектов по типу решения

Проекты разделены на три класса в соответствии с докладной запиской (разделы 3.1.1, 3.1.2, 3.2). Деление основано не на бизнес-приоритете, а на типе технического решения и совместимости с политикой ИБ.

| Класс | Что входит | Зависимость от инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Проекты ИИ — внешние API | Использование ChatGPT / Claude / DeepSeek / GigaChat / Я.GPT через прямой API | Сервер не требуется; политика ИБ требует, чтобы данные не были КТ |
| 3.1.2. Проекты ИИ — локальный сервер | Те же сценарии, но с защищённой On-premise LLM | Сервер обязателен (ожидается + ввод в эксплуатацию) |
| 3.2. Автоматизация (без ИИ) | Интеграции, RPA, ETL, скрипты | Решается силами ДИТ + подрядчиков; ИИ не нужен |

## 7.1. КЛАСС 3.1.1. ИИ-проекты на внешних API (готовы к старту немедленно)

Согласовано с ИБ и ДИТ на финальной встрече: данные, которые не являются коммерческой тайной и не содержат персональных данных компании, могут обрабатываться внешними сервисами.

### 7.1.1. Перечень проектов

| # | Отдел | Проект | Что даёт | Срок | Бюджет (ориентир) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Репутационный менеджмент (блогеры/соцсети) | Семантический анализ комментариев ([объём — NDA]/ролик); голосовые ИИ-роботы для КЦ; вебскрапинг + NLP мониторинга инфополя; контекстный поиск упоминаний | Масштабирование мониторинга; снижение нагрузки на операторов | 1–2 мес. | 0,3–0,6 млн ₽ |
| 2 | Репутационный менеджмент (технический маркетинг) | RAG-система на базе Битрикс; когнитивный слой (LLM) для первой линии ответов; интеграция корпоративного алгоритма подбора продукта в [Вендор А] (соглашение с вендором достигнуто) | Усиление автоматизации (сейчас 86% автоответов); рост точности | 1–2 мес. | 0,3–0,6 млн ₽ |
| 3 | Дизайнеры | Доступ к Gemini Nanobanana, Sora2, Midjourney; генерация изображений и текстов для маркетплейсов | Снятие блокера ИБ для дизайн-студии | 1–2 нед. | 50–150 тыс ₽/мес (подписки) |
| 4 | Отдел продаж | Система таргетированного обучения (рекомендательная для контента); ИИ-наставник/куратор; ИИ-тренажёр продаж (голосовой симулятор для тренировки менеджеров) | Системное обучение 400+ сотрудников; формализация скриптов | 4–6 нед. | 0,5–0,8 млн ₽ |
| 5 | Отдел продаж | Онбординг по работе в CRM Битрикс24 для 400+ сотрудников. HR готов разработать систему обучения с помощью ИИ | Снятие барьера освоения CRM | 4–6 нед. | 0,3–0,5 млн ₽ |
| 6 | E-commerce | Автоматизация прогнозирования остатков и поставок (приоритет №1); конкурентный анализ (после закрытия API WB — обходные методы / покупка сервиса); оптимизация карточек товаров (SEO, визуал) | Убирает ручное прогнозирование; рост маржи | 2–4 мес. | 0,5–1 млн ₽ |
| 7 | HR | Система таргетированного обучения (80+ модулей iSpring); составление вакансий и вопросов для интервью; анализ интервью; скоринг резюме; ИИ-фабрика стандартизации заявок на вакансии | Экономия времени 15 рекрутёров; рост качества подбора | 2–3 нед. | 0,3–0,6 млн ₽ |
| 8 | HR | Чат-бот для адаптации сотрудников: ответы на типовые вопросы, сбор обратной связи и управленческих инсайтов | Снижение нагрузки на руководителей при онбординге | 2–3 нед. | 0,2–0,4 млн ₽ |
| 9 | ДИТ | ИИ-аналитик (чат-бот) для формирования корректных ТЗ на ЗНИ через наводящие вопросы | Снижение нагрузки на системных аналитиков; снимает 60% «тормозов» в ДИТ | 4–6 нед. | 0,3–0,5 млн ₽ |
| 10 | ОДО | Автоматизация создания исходящих деловых писем (несколько десятков юрлиц): автовыбор бланка, корректная формулировка, проверка грамотности и оформления; голосовые ИИ-роботы для фильтрации спама и адресной маршрутизации звонков | Замена работы копирайтера и корректора | 2–4 нед. | 0,2–0,4 млн ₽ |
| 11 | Юридический | Сравнение поступающих заполненных типовых договоров от контрагентов (~15 000/год, 25% протоколов разногласий) | Освобождение нескольких часов работы юриста ежедневно | 1–2 мес. | 0,3–0,6 млн ₽ |

Итого по 3.1.1: 11 проектов, бюджет 3,3–6,5 млн ₽ (без подписок), срок 1–6 нед. на запуск, 1–4 мес. до результата.

### 7.1.2. Условия запуска класса 3.1.1

- ✅ Согласована политика «внешний API без КТ» (финальная встреча);

- ⚠️ Требуется выбор провайдера для каждого пилота (DeepSeek / GigaChat / Я.GPT — A/B-тестирование первых 3 проектов);

- ⚠️ Требуется формализация в виде поправок к СТО по использованию ИИ.

## 7.2. КЛАСС 3.1.2. ИИ-проекты на локальном сервере (требуют On-premise)

Эти сценарии не могут быть реализованы на внешних API из-за обработки коммерческой тайны / персональных данных. Зависят от ввода сервера в эксплуатацию (целевая дата — конец месяца 1).

### 7.2.1. Перечень проектов

| # | Отдел | Проект | Что даёт | Срок (после ввода сервера) | Бюджет (ориентир) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЭД | Цифровой ассистент для главного аналитика (интеграция с данными); поиск во внутренних документах (чат-бот по регламентам) | Ускорение анализа; повышение доступности регламентов | 3–4 нед. | 0,3–0,5 млн ₽ |
| 2 | Отдел продаж | Алгоритм планирования продаж (устранение субъективности); очистка и склейка данных дистрибьюторов (ML-корректировка) | Объективность в планировании; чистые данные | 4–6 мес. | 1,5–3 млн ₽ |
| 3 | Производство | Предиктивная аналитика отказов оборудования; прогноз загрузки производства, синхронизация планов; LLM-агент для классификации почты; оптимизация логистики и закупок | Снижение простоев; оптимизация под спрос; автоматизация работы с входящей почтой | 6–24 мес. (требует IIoT) | 6–22 млн ₽ + 1,2–2,5 млн ₽ ML |
| 4 | Операционный директор | Отчёты и аналитика на локальном LLM (зависит от качества данных и модели) | Прозрачность операционной деятельности | 3–6 мес. | 0,5–1 млн ₽ |
| 5 | ОРБП | Семантический поиск по кодовой базе (CodeBERT/CodeLlama/Qdrant); автоматическое создание документации; AI-помощник программиста | Ускорение разработки; актуальная документация | 3–4 мес. | 0,4–0,8 млн ₽ |
| 6 | Департамент планирования | Прогнозирование спроса с учётом внешних факторов (тендеры, курсы, погода); системы с встроенными ML-алгоритмами; сегментация продуктов | Удержание оборачиваемости 21 день при росте | 6–12 мес. (после результатов [Вендора Б]) | 1,5–3 млн ₽ |
| 7 | Блок контроля | Транскрибация диалогов на встречах; классификация и приоритизация почты; суммаризация чатов (150+); анализ ЧП и генерация неочевидных решений; корпоративная база знаний (RAG поверх документов) | Снятие потолка «свободных рук»; экономия времени | 2–4 нед. | 0,3–0,5 млн ₽ |
| 8 | Отдел коммерческой эффективности | Динамическое ценообразование (приоритет №1); электронный ассистент по поиску в Excel-файлах; конкурентный анализ; сегментация дистрибьюторов; оценка эффективности маркетинговых кампаний | Рост маржинальности 5–10% без потери объёма | 3–6 мес. | 1,5–3 млн ₽ |
| 9 | Юридический | Автоматизация сверки договоров (~15 тыс./год) — исключение человеческого фактора, особенно при переходе на ЭДО; помощник юриста на учёбе; контроль исполнения договоров | Минус ошибки; ускорение цикла согласования | 4–6 мес. | 0,5–1 млн ₽ |
| 10 | ДИТ | AI-ассистент программиста; поиск по кодовой базе; разработка документации; помощь в ревью кода; автоматизация рутинных задач | Ускорение разработки | 3–4 мес. | 0,4–0,8 млн ₽ |
| 11 | HR | ИИ-тренажёр продаж (голосовой симулятор) на реальных данных (после выхода во внутренний контур); автоматизация оценки персонала (интервью, метод 360, фото рабочего времени); таргетированное обучение и предиктивная аналитика (связь iSpring с KPI продаж); мониторинг рынка зарплат (внутренний парсер с фильтрами) | Несколько дней на оценку → часы; объективность; автоматический дашборд для РОПа | 3–6 мес. | 0,8–1,5 млн ₽ |
| 12 | ОДО | Поддержка актуальности оргструктуры (автоматическая синхронизация распоряжений, служебных записок, файла «Схема подчинённости»); извлечение и согласование данных из распорядительных документов и кадровых систем | Исключение ручного заполнения; актуальность всегда | 3–4 мес. | 0,3–0,5 млн ₽ |
| 13 | Общие (вся компания) | Единое окно работы с инструкциями (ИИ-консультант, который знает все СТО / СМК / СТУ и подбирает нужное под ситуацию); автоматическое протоколирование совещаний (транскрибация) | Институциональная память; снятие потолка БК | 2–4 нед. + 4–6 нед. | 0,5–1 млн ₽ |
| 14 | Юридический департамент | ИИ-ассистент юриста, который учится на процессе правок договоров и не даёт упустить важное | Сохранение опыта; рост качества при росте объёмов | 4–6 мес. | 0,3–0,6 млн ₽ |

Итого по 3.1.2: 14 проектов, бюджет 14–37 млн ₽ (с учётом IIoT для производства), срок 1 мес. – 24 мес. в зависимости от готовности данных.

### 7.2.2. Условия запуска класса 3.1.2

- ⚠️ Сервер введён в эксплуатацию (целевая дата — конец месяца 1);

- ⚠️ Утверждён классификатор данных (КТ / ПДн / публичные) — целевая дата — середина месяца 2;

- ⚠️ Для проектов R&D и предиктивной аналитики производства — доделка аудита (см. раздел 10);

- ⚠️ Для каждого проекта — назначенный Product Owner от бизнеса с фиксированным мандатом 4–6 ч/мес.

## 7.3. КЛАСС 3.2. Автоматизация без ИИ (RPA, ETL, скрипты, интеграции)

Эти задачи не требуют ИИ, но их реализация снимает значительную часть ручной работы и является фундаментом для последующих ИИ-проектов (без интеграций ИИ нечего анализировать).

### 7.3.1. Перечень проектов

| # | Отдел | Проект | Что даёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЭД | Интеграция с маркетплейсами (Ozon, WB) — предотвращение потерь (есть убытки прошлого периода [сумма — NDA]); автоматизация переноса лимитов между статьями (простое правило, быстрая реализация); консолидация данных из 1С, Excel, маркетплейсов | Фундамент для аналитических решений; устранение потерь |
| 2 | Отдел продаж | Внедрение CRM (система управления задачами) — критическая проблема, процессы держатся на людях. Требуется команда внедрения (обучения), владельцы процесса | Перевод бизнес-процесса на новый уклад |
| 3 | Репутационный менеджмент | Автоматизация проверки скорости ответа агентства (простой мониторинг) | Контроль SLA с агентством |
| 4 | Технический маркетинг | Интеграция с соцсетями (простое подключение API) | Расширение каналов мониторинга |
| 5 | E-commerce | Интеграция данных из разрозненных источников (1С, Excel, маркетплейсы, дистрибьюторские порталы) | Фундамент для любой аналитики |
| 6 | Отдел коммерческой эффективности | Автоматизация выгрузки данных через API (маркетплейсы, дистрибьюторские порталы) | Ускорение реакции на ценовые изменения конкурентов |
| 7 | HR | OCR — распознавание паспортов, дипломов, СНИЛС для заведения карточек в 1С / кадровые системы (снижение нагрузки при массовом найме) | Снижение нагрузки рекрутёров |
| 8 | Склад и производство | Разработка системы резервации продукции под заказчика | Решение проблемы «склад полон, отгрузить нечего» |
| 9 | Общие | Рассинхронизация данных между 1С и BI (критическая боль, мешает аналитике) | Фундамент аналитики |
| 10 | ОДО | Автоматизация объединения файлов в процессах согласования (ELMA) — доработка маршрутов для исключения ручного слияния нескольких файлов | Сокращение трудозатрат на подготовку сводных материалов |
| 11 | Транспортная и складская логистика | Платформа для работы с транспортными компаниями; управление двором; смарт-контракты с перевозчиками | Снимает многочасовую ежедневную рутину; устраняет 5 ч/день потерь команды; снижает простой машин (1500 ₽/час МСК, 5000 ₽/сутки регионы) |

Итого по 3.2: 11 проектов автоматизации. Бюджет — в рамках текущего операционного бюджета ДИТ + подрядчики.

### 7.3.2. Условия запуска класса 3.2

- ✅ Не требуется согласование с ИБ для большинства задач;

- ⚠️ Требуется владелец процесса в каждом подразделении (без него внедрение тонет в согласованиях ДИТ);

- ⚠️ Часть задач конкурирует с внедрением ERP (1С) — требуется синхронизация приоритетов с зам. директора ИТ.

## 7.4. Сводка по трём классам

| Класс | Кол-во проектов | Бюджет (ориентир) | Зависимость от сервера | Зависимость от классификатора ИБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Внешние API | 11 | 3,3–6,5 млн ₽ | ❌ Нет | ✅ Согласовано (КТ не передаётся) |
| 3.1.2. Локальный сервер | 14 | 14–37 млн ₽ | ✅ Критическая | ⚠️ Требуется к середине месяца 2 |
| 3.2. Автоматизация | 11 | В рамках ДИТ-бюджета | ❌ Нет | ❌ Нет |
| ИТОГО | 36 | 17–43,5 млн ₽ + ДИТ-бюджет | — | — |

## 7.5. Принципы запуска (общие для всех классов)

### 7.5.1. У каждого проекта — Product Owner от бизнеса

Без выделенного Product Owner с мандатом 4–6 ч/мес проект не запускается.

### 7.5.2. У каждого проекта — критерии stop/go

| Решение | Условие |
| --- | --- |
| 🚀 Масштабирование | Критерий успеха достигнут, Product Owner подтверждает ценность, бюджет выделен |
| 🔄 Доработка | Критерий не достигнут, но есть инсайты — ТЗ корректируется, второй цикл |
| ⛔ Закрытие | Критерий не достигнут, экономика не сходится — закрываем |

### 7.5.3. Двойной бюджет (для 3.1.2)

Смета пилота + смета масштабирования формируется до старта пилота и актуализируется по итогам.

### 7.5.4. Человек в контуре валидации

В пилотах ИИ не принимает решения автоматически — только рекомендации.

## 7.6. Что НЕ запускается без доделки аудита

⚠️ Некоторые проекты класса 3.1.2 заблокированы белыми пятнами и требуют доделки:

| Проект | Что нужно для запуска |
| --- | --- |
| Предиктивная аналитика отказов оборудования | Аудит АСУТП с владельцем процесса; перечень оснащённых линий; глубина истории |
| ML по рецептурам R&D | Аудит лаборатории и LIMS; верификация формата; объём связного датасета |
| Динамическое ценообразование (полный цикл) | Интервью с руководителем ДЦ; формат данных; команда |
| Голосовые ИИ-роботы КЦ | Интервью с руководителем КЦ; нагрузка; интеграция |
| Цифровой двойник технологического оборудования | Аудит SCADA + протоколов качества |

Эти проекты остаются в портфеле, но запуск возможен только после закрытия соответствующих белых пятен (см. раздел 10).

## 7.7. Главный вывод по классификации

3 класса проектов = 3 параллельных потока работы, которые могут идти независимо: 1. Класс 3.1.1 (внешние API) — стартуют немедленно после утверждения мандата. Не зависят от сервера и классификатора. 11 проектов. 2. Класс 3.1.2 (локальный сервер) — стартуют после ввода сервера и утверждения классификатора. 14 проектов. 3. Класс 3.2 (автоматизация) — внедряются силами ДИТ в рамках операционного бюджета. 11 проектов.

Это позволяет не ждать сервер для запуска первых 11 пилотов и параллельно подготовить запуск следующих 14 после ввода инфраструктуры.

# 08. Дорожная карта (3 горизонта)

## 8.1. Принцип формирования

Дорожная карта построена не как «план закупок», а как последовательность решений с триггерами перехода. Каждый горизонт открывается только после прохождения критериев предыдущего.

| Горизонт | Логика | Что происходит |
| --- | --- | --- |
| Г1: 0–3 месяца | «Быстрые победы + доделка аудита» | Запуск 5–8 пилотов из шорт-листа + закрытие 11 белых пятен |
| Г2.1: 3–9 месяцев | «Процессинг» | Пилоты на нормализованных данных, работа над интеграциями |
| Г2.2: 6–24 месяцев | «Фундамент» | Инженерные проекты (IIoT-дооснащение, оцифровка R&D-архивов, CV-пилоты) |
| Г3: 12–24+ месяцев | «Стратегические платформы» | Промышленная LLM-платформа, R&D-цифровой двойник, ДЦ-движок |

## 8.2. Горизонт 1 (0–3 месяца): «Быстрые победы»

### Месяц 1

| Неделя | Действие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение функции «Руководитель направления по внедрению ИИ»; найм 3 разработчиков | ГД, HR |
| 1 | Старт пилотов на внешних API (HR-кабинет, дизайнеры, юрист) | Руководитель ИИ |
| 2 | Сервер выходит с таможни; ДИТ начинает развёртывание | ДИТ |
| 2 | Доделка интервью R&D и АСУТП | Руководитель ИИ |
| 3 | Параллельный аудит лаборатории и производственной телеметрии | Руководитель ИИ + R&D + Главный инженер |
| 3 | Старт пилотов 2, 3, 8 (HR-кабинет, тренажёр, юрист) с отчётной частотой 1 нед. | Product Owners |
| 4 | Сервер введён в эксплуатацию; разворачивание транскрибатора | ДИТ + БК |
| 4 | Доделка интервью с ИБ (формальное), главбухом, ДЦ, BI, КЦ | Руководитель ИИ |

### Месяц 2

| Неделя | Действие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 5 | Старт пилотов 1, 4, 7 (транскрибатор, помощник аналитика ФЭД, ИИ-аналитик ЗНИ) | Product Owners |
| 6 | Анонимайзер в боевом контуре; старт пилота 5 (RAG-навигатор) | HR + ДИТ |
| 7 | Утверждён классификатор данных (КТ / ПДн / публичные) | ИБ + ДИТ |
| 8 | Промежуточный отчёт по пилотам, корректировки ТЗ | Руководитель ИИ |

### Месяц 3

| Неделя | Действие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 9–10 | Завершение цикла пилотов на внешних API; решения stop/go | Product Owners |
| 11 | Сводный аудит всех пилотов с приёмкой ГД | Руководитель ИИ |
| 12 | Формирование инвестиционного портфеля на следующий год; защита перед руководством | Руководитель ИИ |

### Артефакты на выходе Горизонта 1

- ✅ 5–8 пилотов в эксплуатации (или закрыты с инсайтами);

- ✅ Сервер в боевом контуре, политики ИБ адаптированы;

- ✅ Доделанный паспорт данных по 16 направлениям (без пометки «гипотеза»);

- ✅ Сметы по портфелю «Процессинг» (Г2.1) на основе фактических интервью;

- ✅ Инвестиционный меморандум по портфелю «Фундамент» (Г2.2) с тремя сценариями;

- ✅ Команда: руководитель ИИ + 3 разработчика + назначенные Product Owners.

## 8.3. Горизонт 2.1 (3–9 месяцев): «Процессинг»

Запускаются пилоты, где данные есть, но требуют нормализации (по итогам Г1):

| Пилот | Условие старта (триггер) | Срок | Бюджет (ориентир) |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридический помощник (ДПО) | Доработка маршрутов в ELMA, сохранение истории комментариев | 4–6 мес. | 0,5–1 млн ₽ |
| Речевая аналитика звонков продавцов | Сервер в эксплуатации, юридическая модель записи согласована | 3–6 мес. | 0,5–1 млн ₽ |
| Помощник менеджера / онбординг CRM | Решение по лидерству внедрения CRM в продажах | 6–9 мес. | 0,8–1,5 млн ₽ |
| 1-я линия поддержки / автоклассификация почты | — | 2–3 мес. | 0,3–0,6 млн ₽ |
| Мониторинг отзывов (NLP, инхаус) | Договор на выгрузку с сервисом медиамониторинга | 1–2 мес. | 0,2–0,4 млн ₽ |
| Конкурентный анализ маркетплейсов | Покупка сервиса Ozon/WB | 2–3 мес. | 0,2–0,4 млн ₽ |
| Автоотчёты управленческие | — | 1–2 мес. | 0,2–0,4 млн ₽ |
| ИИ-помощник программиста (локальный) | Сервер в эксплуатации; стек согласован | 3–4 мес. | 0,4–0,8 млн ₽ |
| ML-MVP для динамического ценообразования | Завершено интервью с руководителем ДЦ; данные доступны | 3–5 мес. | 1,5–3 млн ₽ |

Итого по Г2.1: 5–10 млн ₽; 6–8 пилотов в работе.

## 8.4. Горизонт 2.2 (6–24 месяца): «Фундамент»

Запускаются проекты, где данных нет (по итогам аудита и решения о CAPEX):

| Проект | Условие старта | Срок | Бюджет (ориентир) |
| --- | --- | --- | --- |
| R&D: проект оцифровки архивов | Подтверждено наличие архивов; выбран сценарий (LIMS-нормализация, Excel-консолидация или сканирование бумаги) | 3–12 мес. | 2–5 млн ₽ |
| R&D: ML-пилот после оцифровки | Связанный датасет ≥ 500 рецептур | 6–9 мес. | 2–4 млн ₽ |
| Предиктивная аналитика производства: IIoT-дооснащение | Утверждён перечень критических линий | 12–24 мес. | 6–22 млн ₽ |
| Предиктивная аналитика: ML-пилот | IIoT-данные за ≥ 12 мес. | 6–9 мес. (после IIoT) | 1,2–2,5 млн ₽ |
| CV-пилот на одной линии | Датасет 1000+ изображений | 4–6 мес. | 1,5–3 млн ₽ |
| Цифровой двойник технологического оборудования (МВП) | Данные SCADA + протоколы качества | 3–5 мес. | 0,8–1,5 млн ₽ |

Итого по Г2.2: 13–38 млн ₽; запуск каждого проекта — отдельный инвестиционный меморандум.

## 8.5. Горизонт 3 (12–24+ месяцев): «Стратегические платформы»

Стратегические платформы — это рамка целевого состояния, а не план закупок. Решения принимаются после успешных пилотов Г2:

| Платформа | Условие входа | Срок развёртывания | Бюджет (ориентир) |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовая конфигурация On-premise LLM (CAPEX) | Успешный пилот на MVP-стенде | 6–12 мес. | 2,5–3,5 млн ₽ |
| R&D-платформа (цифровой двойник лаборатории) | Датасет ≥ 1000 рецептур, успешный ML-пилот | 12–18 мес. | 10–25 млн ₽ |
| CV-платформа (сквозной контроль качества) | 2–3 успешных пилота | 8–12 мес. | 5–10 млн ₽ |
| Промышленный движок ДЦ | Успешный ML-пилот, история сделок ≥ 3 лет | 6–9 мес. | 5–10 млн ₽ |

## 8.6. Сводная гистограмма расходов (ориентир)

| Период | Бюджет, млн ₽ | Состав |
| --- | --- | --- |
| 0–3 мес. (Г1) | 1,8–4 + ФОТ | Пилоты на внешних API, MVP-стенд (если решено), доделка аудита |
| 3–9 мес. (Г2.1) | 5–10 | Пилоты «Процессинг» |
| 6–24 мес. (Г2.2) | 13–38 | Инженерные проекты, оцифровка R&D, IIoT |
| 12–24+ мес. (Г3) | 22,5–48,5 | Стратегические платформы |
| ИТОГО (24 мес.) | 42–100,5 | без учёта ФОТ |

Важно: это ориентиры, а не планы. Каждый шаг разблокируется решением по предыдущему. Решение «потратить 100 млн ₽» сегодня не принимается.

## 8.7. Что делает дорожную карту реалистичной

- Триггерная логика, а не календарная. Никакой проект Г2/Г3 не запускается без подтверждения данных и успешного предыдущего этапа.

- Двойной бюджет. Каждый Г2-проект имеет смету пилота и смету масштабирования. Решение о масштабировании принимается на заранее утверждённой вилке.

- Параллельное проектирование MVP и базовой конфигурации. Пока MVP-стенд работает 6–9 месяцев, параллельно идёт проектирование CAPEX-сервера. Это позволяет к моменту окончания пилотов получить готовое решение для масштабирования.

- Регулярная пост-приёмка. Через 3–6 мес. после ввода в эксплуатацию каждый пилот проходит аудит фактических метрик. Это:

  - корректирует KPI следующих проектов;

  - формирует базу знаний «что сработало, что нет»;

  - даёт материалы для внутренней PR-кампании.

## 8.8. Что мы не делаем

- ❌ Не строим «озеро данных» в смысле распределённого Hadoop-кластера за 50+ млн ₽. Под «озером» понимается консолидация в единой SQL-среде в рамках текущей инфраструктуры ДИТ.

- ❌ Не нанимаем команду Data Scientist до структурированных данных.

- ❌ Не закупаем «коробочные» ИИ-решения у внешних подрядчиков без аудита применимости.

- ❌ Не дублируем инициативы, которые уже идут ([Вендор Б], ERP, CV-пилот заводской команды) — синхронизируемся.

# 09. Риски и митигация

## 9.1. Сводная карта рисков

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Текущий статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие / низкое качество данных | Высокая | Высокое | 🔴 Критический. Подтверждается. |
| 2 | Саботаж / недоверие персонала | Средняя | Среднее | 🟡 Управляемый. Зафиксированы сигналы, но нет открытого сопротивления. |
| 3 | Инфраструктура (сервер на таможне, ИБ) | Высокая | Высокое | 🔴 Критический. Сервер ожидается в ближайшие 2 недели; митигация — параллельные пилоты на внешних API. |
| 4 | Пилотный паралич (успешный пилот не идёт в эксплуатацию) | Высокая | Высокое | 🟡 Управляемый при наличии Product Owner и stop/go-критериев. |
| 5 | Сжатие сроков аудита (–42%) | Реализован | Высокое | 🔴 Произошёл. Последствия — белые пятна, см. раздел 10. |
| 6 | ИБ-избыточность блокирует пилоты | Средняя | Среднее | 🟡 Частично снято на финальной встрече. Требуется классификатор данных. |
| 7 | Низкая зрелость ДИТ для ИИ-задач | Средняя | Среднее | 🟡 Управляемый. ИИ-аналитик ЗНИ снимает 60% «тормозов». |
| 8 | Конкурентный риск: упущенная фора | Средняя | Высокое | 🟡 Окно импортозамещения сужается; крупные конкуренты [названия скрыты — NDA] инвестируют в R&D-ИИ. |
| 9 | Стратегическая ошибка: внедрить ИИ без классификации данных | Низкая (если процесс соблюдается) | Высокое | 🟢 Митигируется требованием классификатора до пилотов на КТ. |
| 10 | Потеря экспертизы при увольнении ключевых сотрудников | Высокая | Высокое | 🟡 Митигируется через пилоты «цифрового наследника» (тренажёр продаж, корпоративный советник, аватары экспертов). |

## 9.2. Риск №1. Данные

### Сценарий

- Архивы R&D могут быть в бумаге / сканах / неструктурированных Excel — не верифицировано;

- Производственная телеметрия — не верифицирована;

- Грязные данные дистрибьюторов в продажах ([динамика числа точек — NDA]);

- Расхождения 1С↔маркетплейсы (потери [сумма — NDA] за 2 года).

### Митигация

- Принцип «Сначала данные, потом алгоритмы». Ни один ML-пилот не запускается до подтверждения наличия датасета.

- Контрольные точки входа для каждого направления:

  - R&D: ≥ 500 оцифрованных рецептур со связкой «состав → свойства»;

  - Предиктивная аналитика: телеметрия за ≥ 12 мес.;

  - Прогноз спроса: история отгрузок ≥ 2 лет в машиночитаемом виде;

  - ДЦ: история сделок ≥ 2 лет с вариативностью цен;

  - Речевая аналитика: записи звонков и утверждённые скрипты;

  - CV: датасет ≥ 1000 размеченных изображений.

- Двойное бюджетирование. Бюджет = (аудит + оцифровка/дооснащение) + (ML-пилот). Stop/go между этапами.

- Прозрачная коммуникация. «У нас гипотеза, что на исторических данных можно обучить модель. Сначала — аудит. Потом — оцифровка (если потребуется). Потом — ML-пилот».

## 9.3. Риск №2. Саботаж

### Сценарий

- Технолог R&D игнорирует рекомендации модели по оптимизации рецептуры;

- Механик игнорирует прогноз отказа подшипника;

- Оператор отключает CV-систему отбраковки;

- Менеджер по продажам переписывает шаблон КП вручную;

- Начальник планового отдела продолжает готовить сводку в Excel.

### Зафиксированные сигналы (см. раздел 05)

- Юмор ФЭД о нейросетях в юриспруденции;

- «Бьёт по рукам» в техмаркетинге;

- «Космические технологии» в продажах;

- «Будут визжать» в HR.

### Митигация

- Язык внедрения. «Помощник», а не «замена». «Снимает рутину», а не «контролирует».

- Эксперт — соавтор. Включение лидеров мнений в проектную команду на этапе постановки задачи. Модель = «цифровой наследник» эксперта.

- Человек в контуре валидации. ML-модели в Г1 не принимают решения автоматически.

- Объяснимость. Где можно — XGBoost / интерпретируемые деревья / линейные модели вместо «чёрного ящика».

- Быстрые победы. Корпоративный советник, транскрибатор — пилоты, которые экономят время конкретному человеку и создают «агентов изменений».

## 9.4. Риск №3. Инфраструктура

### Сценарий

- Сервер задерживается на таможне ещё на 1–3 месяца;

- ДИТ откладывает разворачивание из-за приоритета внедрения ERP;

- Архитектура не утверждена → ИБ блокирует все пилоты на КТ.

### Митигация

- Два независимых пути развёртывания:

  - LLM-стенд (MVP) на аренде/лизинге GPU-станций (2–3 нед., 0,8–1,2 млн ₽) — страховка от задержки сервера;

  - Базовая конфигурация (CAPEX) — после пилотов.

- Параллельные пилоты на внешних API (HR, тренажёр, дизайнеры, юрист, RAG после анонимизации) — не зависят от сервера.

- Классификатор данных к середине месяца 2 — снимает большую часть ИБ-блокировок.

- Прямой контроль ввода сервера на уровне ГД (KPI на конец месяца 1).

## 9.5. Риск №4. Пилотный паралич

### Сценарий

Через год реализованы 10 успешных пилотов:

- Корпоративный советник работает в «тестовом режиме»;

- LLM-помощник используется тремя энтузиастами;

- ML-модель ДЦ — рекомендации в почту, никем не учитываются;

- CV-система на одной линии, хотя рекламации на трёх;

- Прогноз спроса — Jupyter-ноутбук, не BI-дашборд.

«Умные люди потратили год, доказали ценность технологии. Но ничего не изменилось.»

### Митигация

- Формализация критериев входа в пилот: бизнес-гипотеза, критерий успеха, Product Owner, триггер масштабирования. Подписывают: руководитель ИИ, Product Owner, куратор от руководства.

- Product Owner — соисполнитель, не наблюдатель. 4–6 ч/мес обязательного участия.

- Бюджетирование «двойным пакетом». Смета пилота + смета масштабирования формируется до старта пилота.

- Stop/go-критерии: масштабирование / доработка / закрытие — на каждом цикле.

- Пост-пилотный аудит через 3–6 мес. после старта промышленной эксплуатации.

## 9.6. Риск №5. Сжатие сроков аудита

### Сценарий (реализован)

Сокращение с 12 до 7 недель (–42%) → 11 белых пятен, из которых 4 критические для оценки сметы.

### Прямые последствия

| Не закрыто | Последствие |
| --- | --- |
| Аудит R&D / LIMS | Невозможна точная смета на оцифровку (вилка 2–5 млн ₽ — гадание) |
| Аудит АСУТП / телеметрии | Невозможна точная смета на IIoT-дооснащение (вилка 6–22 млн ₽) |
| Прямой диалог с ИБ | Нет утверждённого классификатора → пилоты на КТ заморожены |
| Интервью с собственниками | Нет санкции стратегического уровня |
| Главбух, ДЦ, BI, КЦ | 4 потенциально приоритетных пилота не оценены |

### Митигация

Доделка аудита за 4 недели в рамках Горизонта 1 (см. раздел 10).

Без доделки запуск пилотов Г2 невозможен — компания не сможет принять обоснованных решений о CAPEX.

## 9.7. Риск №6. ИБ-избыточность

### Сценарий

ИБ блокирует все ИИ-инициативы по принципу «данные не выходят за периметр». Пилоты на внешних API не запускаются, сотрудники работают в «серой зоне» (ИИ на телефонах).

### Митигация (частично реализована)

- ✅ Финальная встреча с ДИТ + ИБ согласовала допустимый периметр для внешних API;

- ✅ Анонимайзер в разработке (HR-направлением);

- ✅ Классификатор данных утверждается к середине месяца 2;

- ⚠️ Требуется формализация в виде поправок к СТО по использованию ИИ.

## 9.8. Риск №8. Конкурентный риск

### Контекст

- Окно импортозамещения в премиум-сегменте [категория продукции — NDA] сужается;

- Крупные российские игроки отрасли [названия скрыты — NDA] уже инвестируют в ИИ-платформы для R&D;

- Каждый год задержки = 3–7% маржинальности, которые продолжают уходить зарубежным поставщикам [компонентов — NDA].

### Митигация

- Утверждение функции и мандата на доделку аудита в течение месяца 1;

- Запуск пилотов из шорт-листа до конца месяца 3;

- Защита инвестиционного меморандума по R&D до конца месяца 5.

## 9.9. Риск №10. Потеря экспертизы

### Сценарий

Уход ключевого сотрудника = потеря невоспроизводимого знания (плановик, технолог, механик, юрист).

### Митигация — через ИИ как институциональную память

- Корпоративный советник = знания регламентов перестают быть «личными»;

- Тренажёр продаж = опыт ведущих продавцов фиксируется в синтетических диалогах;

- Аватары экспертов (R&D, продажи) = обучение и консультирование сохраняются после ухода;

- Транскрибатор + протоколы = решения и контекст совещаний фиксируются.

Это не побочный эффект ИИ. Это один из главных аргументов для ИИ-инвестиций.

## 9.10. Главный риск, который нельзя митигировать на уровне аудита

Принять решение о запуске пилотов на КТ-данных до утверждения классификатора и архитектуры.

Если ИБ-классификатор не утверждается в срок — никакие пилоты Г2.1 (на КТ) не запускаются.

Это жёсткое правило. Нарушение приведёт либо к утечке коммерческой тайны, либо к параличу из-за прецедентов.

# 10. Выводы, которые не успели сделать (последствия сокращения срока аудита)

Этот раздел — главный артефакт аудита для управления рисками. Здесь зафиксировано: что не закрыто, какие конкретные решения это блокирует, что нужно доделать и в какой срок. Без доделки часть инвестиционных решений принимать нельзя.

## 10.1. Что произошло

| Параметр | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Длительность аудита | 12 рабочих недель | 7 рабочих недель |
| Сокращение | — | –5 недель (–42%) |
| Решение о сокращении | — | Заказчиком, в ходе аудита |

## 10.2. Что было запланировано на «отрезанные» 5 недель

В первоначальном плане эти 5 недель отводились на:

- Глубокое погружение в R&D (3 встречи: руководитель R&D, лаборатория, директор по науке + инвентаризация LIMS);

- Аудит производственной телеметрии (2 встречи: главный инженер, владелец АСУТП + перечень оснащённых линий);

- Закрытие приоритетных стейкхолдеров (главбух, ДЦ, BI, КЦ, СБ);

- Формальное интервью с руководством ИБ (вместо опосредованного через ДИТ);

- Сводка с собственниками (стратегическое согласование);

- Технологическая разведка (посещение референсных площадок, общение с вендорами);

- Проектирование архитектуры MVP-LLM совместно с ДИТ;

- Хронометраж ключевых процессов (для расчёта ROI).

Всё перечисленное не было выполнено.

## 10.3. Точный список упущений

### Критические (🔴) — блокируют принятие инвестиционных решений

| # | Что не сделано | Какое решение блокирует |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не проведено интервью с руководителем R&D. Не верифицирован формат хранения LIMS, не оценён объём архивов рецептур и протоколов. | Любая смета по оцифровке R&D-архивов (вилка 2–5 млн ₽ → точная цифра); решение о возможности ML по рецептурам (R&D-платформа, потенциал –3…–7% COGS). |
| 2 | Не проведено интервью с владельцем АСУТП / главным инженером. Не получен перечень оснащённых линий, не оценена глубина и качество телеметрии. | Любая смета на IIoT-дооснащение производства (вилка 6–22 млн ₽); решение о возможности предиктивной аналитики отказов. |
| 3 | Нет формального интервью с руководителем ИБ. Все требования получены через ДИТ как посредника. | Утверждение классификатора данных (КТ / ПДн / публичные); утверждение архитектуры LLM-контура; разрешение на пилоты с КТ. |
| 4 | Не проведена встреча с собственниками. Косвенное согласие через ГД. | Стратегические инвестиции в портфель «Фундамент» (10+ млн ₽); решение о создании постоянной функции ИИ. |

### Важные (🟡) — блокируют запуск отдельных пилотов

| # | Что не сделано | Что блокирует |
| --- | --- | --- |
| 5 | Не проведена встреча с главным бухгалтером. Приглашение отправлено, но протокола нет. | Запуск пилота «Бухгалтерия» (приоритет №2 операционного директора). |
| 6 | Не проведена встреча с руководителем ДЦ. Имя контакта так и не было передано операционным директором. | Запуск ML-MVP по динамическому ценообразованию (потенциал 5–10% маржи). |
| 7 | Не проведена встреча с владельцем процессов BI. Имя не передано. | Интеграция результатов ML-моделей в существующие BI-дашборды. |
| 8 | Не проведена встреча с руководителем колл-центра. | Запуск голосовых ИИ-роботов для первичной консультации. |
| 9 | Не разобрано контрактное производство (Private Label). | Применимость ИИ-инициатив для CP-направления. |
| 10 | Не проведена встреча с руководителем транспортной логистики. Косвенно через складскую логистику. | Точная оценка потерь от простоев машин и эффекта от смарт-контрактов. |
| 11 | Не разобран рекламационный отдел. | Связка CV-проекта (контроль качества упаковки) с реальными рекламациями. |

### Полезные, но не критические (🟢) — не блокируют ничего, но снижают полноту картины

| # | Что не сделано |
| --- | --- |
| 12 | Не проведено интервью с R&D-директором (отдельно от лаборатории). Идея «цифрового двойника эксперта» как обучающего контента не проработана. |
| 13 | Не разобран процесс [продуктовое направление 1 — NDA]. |
| 14 | Не разобран процесс [продуктовое направление 2 — NDA]. |
| 15 | Не разобран процесс моделирования рецептуры. |
| 16 | Не разобран входной контроль сырья и компонентов. |
| 17 | Не разобран рук. направления продаж по СНГ / ближний экспорт. |
| 18 | Не разработана обходная стратегия после закрытия API маркетплейсов (для конкурентного анализа). |
| 19 | Не проведена технологическая разведка (визиты к референсным компаниям, общение с вендорами). |
| 20 | Не проведён хронометраж ключевых ручных процессов (план/факт-цикл, сверка ЛК с 1С, обработка резюме) — это нужно для измеримого ROI пилотов. |

## 10.4. Прямые следствия для отчёта

| Раздел отчёта | Что в нём «гипотетически» из-за неполноты |
| --- | --- |
| Раздел 04 (зрелость данных) | Статусы данных по R&D, телеметрии — гипотезы, не верифицированы |
| Раздел 06 (паспорт данных) | Цветовая индикация R&D, предиктивной аналитики, ДЦ, КЦ, цифрового двойника — с пометкой ⓘ |
| Раздел 07 (классификация) | Перечень класса 3.1.2 включает проекты, для которых не подтверждено наличие данных |
| Раздел 08 (дорожная карта) | Сметы по Г2.2 («Фундамент») — вилки, не сметы. Пока нет аудита R&D / АСУТП — точные цифры невозможны |
| Раздел 11 (финансовая рамка) | Бюджет портфеля «Фундамент» (13–38 млн ₽) — гадание |

## 10.5. План доделки за 4 недели

| Неделя | Встречи приоритета 🔴 | Встречи приоритета 🟡 | Артефакты |
| --- | --- | --- | --- |
| Неделя 1 | Руководитель R&D + лаборатория + LIMS-инвентаризация | Главбух | Перечень рецептур и протоколов, формат хранения |
| Неделя 2 | Главный инженер по АСУТП + перечень оснащённых линий | Руководитель ДЦ | Карта телеметрии, паспорта линий |
| Неделя 3 | Руководитель ИБ (формальное интервью) | Владелец BI; Колл-центр | Утверждённый классификатор данных (КТ / ПДн / публичные) |
| Неделя 4 | Сводная встреча с собственниками | Транспортная логистика; Рекламации; Private Label | Стратегическое согласование портфеля «Фундамент» |

## 10.6. Что компания получит после доделки

| Артефакт | Назначение |
| --- | --- |
| Утверждённый классификатор данных | Снимает все блокировки ИБ для пилотов на КТ |
| Точная смета на оцифровку R&D-архивов (вместо 2–5 млн ₽) | Замена гадания на конкретную цифру для ИК |
| Точная смета на IIoT-дооснащение (вместо 6–22 млн ₽) | Замена гадания на инженерный расчёт |
| Решения по 4 запертым пилотам (Бухгалтерия, ДЦ, КЦ, BI) | Возможность включить их в шорт-лист или закрыть |
| Стратегическое согласование собственников | Возможность защиты CAPEX-бюджета на портфель «Фундамент» |

## 10.7. Что произойдёт без доделки

⚠️ Если доделку не утвердить:

- R&D-направление остаётся «чёрным ящиком». Решение о цифровом двойнике лаборатории невозможно. Каждый месяц задержки = потеря конкурентной позиции (см. риск №8 в разделе 09).

- Производственная телеметрия остаётся гипотезой. Предиктивная аналитика отказов — лозунг, а не проект. Конкурент с 50 датчиками на линии получит фору на годы.

- Классификатор данных не появится. Все пилоты класса 3.1.2 (14 проектов) заморожены до утверждения классификатора.

- Бухгалтерия, ДЦ, КЦ остаются вне шорт-листа. 3 потенциальных «горячих» пилота с высоким ROI остаются нераскрытыми.

- Бюджет на портфель «Фундамент» (13–38 млн ₽) защитить нельзя. Цифры останутся гипотетическими.

- Команда теряет темп. Промежуток между подачей отчёта и стартом пилотов > 6 недель = потеря фокуса и контекста.

## 10.8. Что компания может потерять при отказе от доделки

Качественная оценка (не претендует на финансовую точность):

| Зона | Что теряется | Эффект |
| --- | --- | --- |
| R&D | Окно на ML-оптимизацию рецептур | 3–7% COGS = десятки млн ₽/год при объёмах Холдинга |
| Производство | Окно на предиктивную аналитику | 20–40% снижение простоев = десятки млн ₽/год |
| Бухгалтерия | Окно на пилот «Бухгалтерия» | Часть рутины бухгалтеров в ручном режиме на квартал-полгода дольше |
| ИБ | Окно на современный классификатор | Все пилоты класса 3.1.2 в очереди ожидания |

## 10.9. Главный вывод по разделу 10

Сокращение аудита с 12 до 7 недель — управленческое решение, оставившее зоны без верификации.

Это не непоправимо. Доделка за 4 недели закрывает все критические пробелы. Бюджет на доделку — ФОТ руководителя направления, который уже выделен.

Без доделки компания теряет возможность: - точно оценить два самых дорогих портфеля (R&D и IIoT); - утвердить классификатор данных и снять блокировки ИБ; - запустить 3 потенциально приоритетных пилота; - получить стратегическое согласование собственников.

Решение о доделке аудита нужно принять немедленно — с четырёхнедельным сроком и закреплённым ресурсом.

# 11. Финансовая рамка

Все цифры — ориентиры, агрегированные из отраслевых бенчмарков, КП партнёров и оценок на основе типовых решений. Это не запрос бюджета, а финансовая рамка для понимания порядка цифр.

Точные сметы появятся после: 1. Доделки белых пятен (см. раздел 10); 2. КП от подрядчиков; 3. Внутренних инженерных расчётов с ДИТ.

## 11.1. Финансовый запрос на сегодня

Что просим утвердить сейчас:

| Статья | Оценка | Логика |
| --- | --- | --- |
| ФОТ руководителя направления по внедрению ИИ | Годовой оклад + бонусы (по штатному расписанию) | Инвестиция в управляемость, а не в софт/железо |
| ФОТ команды разработчиков (3 человека: frontend + backend Java/TS + Python) | По штатному расписанию | Без команды все пилоты остаются на бумаге |
| Подписки на внешние ИИ-сервисы (для класса 3.1.1) | 100–250 тыс ₽/мес | DeepSeek + GigaChat + Я.GPT (A/B) + Cursor + Gemini Nanobanana + Sora2 + Casebook |
| MVP-стенд on-premise (опционально, как страховка от задержки сервера) | 0,8–1,2 млн ₽ единовременно (аренда/лизинг GPU-станций) | Развёртывание за 2–3 недели; снимает зависимость от поставки серверной стойки |
| ИТОГО первичный запрос | ФОТ + 1,2–3,2 млн ₽ | Покрывает 11 пилотов класса 3.1.1 + 1 пилот класса 3.1.2 (транскрибатор) на 3 месяца |

## 11.2. Что НЕ запрашивается сегодня

- ❌ Бюджет на CAPEX-сервер (2,5–3,5 млн ₽) — после успешного MVP;

- ❌ Бюджет на портфель «Фундамент» (R&D-оцифровка, IIoT, CV) — после доделки аудита и сметы;

- ❌ Бюджет на стратегические платформы (R&D-цифровой двойник, ДЦ-движок) — после успешных пилотов Г2.

## 11.3. Финансовая рамка по портфелям (ориентиры)

### Портфель 1. Внешние API (класс 3.1.1)

| Период | Состав | Бюджет (ориентир) |
| --- | --- | --- |
| 0–3 месяца | 11 пилотов на внешних API | 3,3–6,5 млн ₽ + подписки 100–250 тыс ₽/мес |

Логика: низкие капитальные затраты, быстрый возврат за счёт экономии времени персонала.

### Портфель 2. Локальный сервер (класс 3.1.2)

| Категория | Срок | Бюджет (ориентир) | Условие старта |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовая инфраструктура (сервер + установка ПО) | 3–6 мес. | 2,5–3,5 млн ₽ (CAPEX) + ФОТ ДИТ | Успешный MVP-стенд |
| Пилоты «Процессинг» (юр., речевая аналитика, помощник менеджера и т.п.) | 3–9 мес. | 5–10 млн ₽ | Сервер + классификатор данных |
| Пилоты «Фундамент» — IIoT-дооснащение | 12–24 мес. | 6–22 млн ₽ + 1,2–2,5 млн ₽ ML | Аудит АСУТП + смета |
| Пилоты «Фундамент» — оцифровка R&D | 8–12 мес. | 2–5 млн ₽ + 2–4 млн ₽ ML | Аудит лаборатории + смета |
| Пилоты «Фундамент» — CV-пилот на одной линии | 4–6 мес. | 1,5–3 млн ₽ | Датасет 1000+ изображений |
| Цифровой двойник технологического оборудования (МВП) | 3–5 мес. | 0,8–1,5 млн ₽ | Данные SCADA + протоколы качества |

Итого по портфелю 2 (24 мес.): 20–48,5 млн ₽ + ФОТ + операционные.

### Портфель 3. Автоматизация без ИИ (класс 3.2)

| Категория | Бюджет |
| --- | --- |
| 11 проектов автоматизации (RPA, ETL, скрипты, интеграции) | В рамках текущего операционного бюджета ДИТ + точечные подрядчики |

Логика: автоматизация — фундамент для ИИ. Без чистых интеграций ИИ нечего анализировать.

### Портфель 4. Стратегические платформы (Горизонт 3)

| Платформа | Бюджет (ориентир) | Условие |
| --- | --- | --- |
| Базовая On-premise LLM (CAPEX) | 2,5–3,5 млн ₽ | Успешный пилот на MVP |
| R&D-платформа (цифровой двойник лаборатории) | 10–25 млн ₽ | Датасет ≥ 1000 рецептур + успешный ML-пилот |
| CV-платформа сквозного контроля | 5–10 млн ₽ | 2–3 успешных пилота на линиях |
| Промышленный движок ДЦ | 5–10 млн ₽ | Успешный ML-пилот + история сделок ≥ 3 лет |
| ИТОГО по портфелю 4 | 22,5–48,5 млн ₽ | Каждая платформа — отдельный инвестиционный меморандум |

## 11.4. Сводная таблица 24 месяцев

| Период | Портфель | Бюджет (ориентир) | Статус финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 мес. | ФОТ + Внешние API + опц. MVP-стенд | ФОТ + 1,2–3,2 млн ₽ | Запрос на утверждение сейчас |
| 3–9 мес. | Локальный сервер + Процессинг | 2,5–3,5 (CAPEX) + 5–10 | После успешного MVP и доделки аудита |
| 6–24 мес. | Фундамент (IIoT, R&D, CV) | 12,5–37 | Стратегическое решение, отдельные инвестиционные меморандумы |
| 12–24+ мес. | Стратегические платформы | 22,5–48,5 | После пилотов Г2 |
| 24 мес. суммарно |  | 42–100,5 млн ₽ + ФОТ | Не одно решение, а серия |

## 11.5. Принципы защиты бюджета

### 11.5.1. Защита через подтверждённые гипотезы

Никаких бенчмарков «5–10% маржи» в инвестиционных меморандумах после Г1. Только цифры на данных Холдинга.

### 11.5.2. Двойной бюджет (для класса 3.1.2)

Смета пилота + смета масштабирования формируется до старта пилота:

| Этап | Бюджет | Stop/go |
| --- | --- | --- |
| Пилот | X млн ₽ | Эффект ≥ порога → масштабирование; иначе — закрытие |
| Масштабирование | Y млн ₽ | Заранее известно, бюджетируется в годовом плане |

### 11.5.3. Стратегические инвестиции — через отдельные меморандумы

- Портфель «Фундамент» — не разовое решение, а 3–5 отдельных инвестиционных меморандумов;

- Каждый меморандум защищается отдельно;

- Бюджет утверждается по факту прохождения предыдущей фазы.

### 11.5.4. Никаких «коробочных» закупок без аудита

- Закупка ИИ-решения у внешнего вендора без верификации применимости = гарантированный «холостой выстрел»;

- Решения принимаются по итогам пилота, а не по презентации подрядчика.

## 11.6. Что компания экономит за счёт правильной финансовой структуры

| Альтернатива | Стоимость | Риск |
| --- | --- | --- |
| Нанять Data Science-команду до структурированных данных (5+ чел., ~12 млн ₽/год ФОТ) | Высокая | Год работы на данных, непригодных для ML; «отчёт о невозможности», как в 80% компаний |
| Закупить «коробочное» ИИ-решение по презентации подрядчика (10+ млн ₽) | Высокая | Внедрение «не туда»; ресурс на интеграцию; саботаж бизнеса |
| Заказать «стратегию ИИ» у консультанта (3–10 млн ₽) | Высокая | Слайды без ответственности; нет связки с реальными данными |
| Утвердить функцию + мандат на доделку аудита | Низкая (ФОТ + 1–3 млн ₽) | Управляемый — можно остановить в любой момент |

## 11.7. Главный вывод по финансам

Запрос сегодня — минимальный. ФОТ руководителя + 3 разработчика + 1–3 млн ₽ на пилоты внешних API = управляемая инвестиция.

Запрос на CAPEX (сервер, инфраструктура) и на портфель «Фундамент» (R&D + IIoT + CV) появится не сейчас, а по итогам успешного завершения пилотов Г1 и доделки аудита.

Каждый следующий рубль защищён: - Подтверждённым наличием данных; - Успешно завершённым пилотом; - Точной сметой, а не отраслевой вилкой; - Измеренным ROI на данных Холдинга.

# 12. Решения к утверждению

Этот раздел — формальный «выход» аудита для протокола генерального директора. Каждое решение сформулировано так, чтобы быть утверждённым приказом / резолюцией без дополнительных уточнений.

## РЕШЕНИЕ №1. Организационное

### Утвердить штатную единицу «Руководитель направления по внедрению искусственного интеллекта»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование должности | Руководитель направления по внедрению искусственного интеллекта |
| Функциональная роль | Системный интегратор / архитектор ИИ-решений; «лидер изменений» |
| Подчинение | Заместителю генерального директора (или непосредственно ГД) |
| Статус | Отдельная штатная единица (не совмещение, не «дополнительная нагрузка») |
| Дата ввода | Немедленно (с даты утверждения) |
| Команда (на этапе Г1) | 3 разработчика: frontend / backend Java/TypeScript / Python (через HR — стандартный найм) |
| Первоочередные задачи | (1) Доделка аудита за 4 недели; (2) Запуск пилотов класса 3.1.1 (внешние API); (3) Подготовка инфраструктуры под класс 3.1.2; (4) Формирование инвестиционного меморандума |

### Полномочия, необходимые для функции

| Полномочие | Обоснование |
| --- | --- |
| Прямой доступ к данным | Без выгрузок из 1С, SCADA, LIMS, Excel-архивов, CRM, BI-отчётов в машиночитаемом виде доделка аудита и пилоты невозможны |
| Прямые контакты в подразделениях | 11 интервью за 4 недели (доделка) + регулярная синхронизация с Product Owners пилотов |
| Участие в совещаниях по направлениям пилотов | Координация ДИТ + ИБ + бизнес-заказчиков |
| Право инициировать пилоты класса 3.1.1 | В рамках утверждённого бюджета (см. Решение №2) |
| Право заключать подписки на внешние ИИ-сервисы | В рамках утверждённого бюджета на подписки |
| Право привлекать подрядчиков (ТЗ, NDA, приёмка) | Для специализированных задач (CV, IIoT, RPA) — в рамках бюджета |

### KPI на этапе Г1 (0–3 месяца)

| Метрика | Целевое значение | Срок |
| --- | --- | --- |
| Закрыто белых пятен (из 11) | ≥ 9 | 4 недели |
| Утверждён классификатор данных (КТ / ПДн / публичные) | ✅ | 6 недель |
| Запущено пилотов класса 3.1.1 (внешние API) | ≥ 4 | 6 недель |
| Сервер введён в эксплуатацию | ✅ | конец месяца 1 |
| Запущено пилотов класса 3.1.2 (локальный сервер) | ≥ 2 | 8 недель |
| Сформирован инвестиционный портфель на следующий год | ✅ | 12 недель |

### Бюджет на это решение

| Статья | Объём | Период |
| --- | --- | --- |
| ФОТ руководителя направления | По штатному расписанию | Постоянно |
| ФОТ команды (3 разработчика) | По штатному расписанию | Постоянно |
| Бюджет на пилоты класса 3.1.1 | 1,2–3,2 млн ₽ | 0–3 мес. |
| Подписки на внешние ИИ | 100–250 тыс ₽/мес | Постоянно |

## РЕШЕНИЕ №2. Административное (мандат на доделку аудита)

### Выдать руководителю направления мандат на 4-недельную доделку аудита по 11 направлениям

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Срок | 4 рабочие недели с даты утверждения |
| Статус | 100% выделенного ресурса руководителя направления |
| Объекты аудита | См. перечень в разделе 10 |

### Перечень объектов

| № | Что закрывается |
| --- | --- |
| 🔴 №1 | Руководитель R&D + лаборатория + LIMS-инвентаризация |
| 🔴 №2 | Главный инженер по АСУТП + перечень оснащённых линий |
| 🔴 №3 | Руководитель ИБ (формальное интервью) |
| 🔴 №4 | Сводная встреча с собственниками |
| 🟡 №5 | Главный бухгалтер |
| 🟡 №6 | Руководитель ДЦ (динамическое ценообразование) |
| 🟡 №7 | Владелец процессов BI |
| 🟡 №8 | Руководитель колл-центра |
| 🟡 №9 | Транспортная логистика + рекламации |
| 🟡 №10 | Контрактное производство (Private Label) |
| 🟢 №11 | R&D-директор; [продуктовые направления — NDA]; моделирование рецептуры; входной контроль |

### Предоставляемые полномочия

| Право | Содержание |
| --- | --- |
| На доступ к данным | Выгрузки из 1С, SCADA, LIMS, Excel-архивов, CRM, BI-отчётов |
| На доступ к экспертам | Проведение интервью с руководителями и ключевыми специалистами (до 3 ч на подразделение) |
| На хронометраж | Замер текущих трудозатрат на ключевые ручные процессы |
| На инвентаризацию | Проверка фактического состояния архивов R&D, телеметрии оборудования, истории сделок |

### Мандат НЕ даёт право

- ❌ Изменять текущие процессы подразделений;

- ❌ Останавливать или приостанавливать производственную / коммерческую деятельность;

- ❌ Принимать решения о выделении бюджетов на пилоты или закупку оборудования сверх рамок Решения №1.

### Ожидаемый результат доделки

Утверждённые артефакты:

| Артефакт | Назначение |
| --- | --- |
| Паспорт данных без пометки «гипотеза» | Замена цветовых статусов 🔴ⓘ на верифицированные 🔴 / 🟡 / 🟢 |
| Утверждённый классификатор данных (КТ / ПДн / публичные) | Снимает все блокировки ИБ для пилотов класса 3.1.2 |
| Точная смета на оцифровку R&D-архивов | Замена вилки 2–5 млн ₽ |
| Точная смета на IIoT-дооснащение | Замена вилки 6–22 млн ₽ |
| Решения по 4 запертым пилотам (Бухгалтерия, ДЦ, КЦ, BI) | Включение в шорт-лист или формальное закрытие |
| Стратегическое согласование собственников | Возможность защиты CAPEX-бюджета на портфель «Фундамент» |

### Бюджет на это решение

ФОТ руководителя направления (уже выделен в рамках Решения №1).

## РЕШЕНИЕ №3. Инфраструктурное

### Поручить ДИТ совместно с ИБ и руководителем направления по ИИ:

#### Задача 1. Завершить ввод сервера в эксплуатацию до конца месяца 1

| Шаг | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Сервер выходит с таможни | ~2 недели | ДИТ |
| Монтаж, пусконаладка | ~10 дней | ДИТ |
| Развёртывание базового LLM-стека | до конца месяца 1 | ДИТ + Руководитель ИИ |

Запасной вариант (страховка): при риске задержки — рассмотреть аренду / лизинг GPU-станций у российского облачного провайдера в защищённом контуре (0,8–1,2 млн ₽; 2–3 недели; находится в периметре компании).

#### Задача 2. Утвердить классификатор данных (КТ / ПДн / публичные) до середины месяца 2

Что входит:

- Перечень категорий данных в каждом подразделении;

- Уровень чувствительности и допустимые методы обработки;

- Регламент работы с анонимизатором для пилотов класса 3.1.1;

- Поправки к СТО по использованию ИИ.

Ответственные: руководитель ИБ (после формального интервью в рамках доделки аудита) + ДИТ + руководитель ИИ.

#### Задача 3. Утвердить архитектуру корпоративного LLM-контура до конца месяца 2

Что входит:

- Сценарии использования (10–15 задач) с приоритетами;

- Расчёт необходимой GPU-мощности под пилотные сценарии;

- Выбор модели (open-source: LLaMA 3 / Mistral / Qwen);

- Векторная БД и фреймворк для RAG;

- Проектирование интеграционного слоя с 1С / ELMA / Битрикс24;

- Требования к разграничению прав;

- Интеграция с AD и системами логирования.

Ответственные: ДИТ + руководитель ИИ.

### Что это решение НЕ означает

- ❌ Не решение о закупке нового сервера (текущий — на таможне);

- ❌ Не решение о выборе вендора ИИ-платформы;

- ❌ Не решение о старте промышленной эксплуатации.

### Что это решение означает

- ✅ Решение о синхронизации сроков ДИТ + ИБ + руководителя ИИ;

- ✅ Решение о готовности к пилотам класса 3.1.2 после ввода сервера и классификатора;

- ✅ Решение о готовности компании к стратегической инвестиции в Базовую конфигурацию LLM (CAPEX 2,5–3,5 млн ₽) после успешных пилотов на MVP-инфраструктуре.

### Бюджет на это решение

В рамках текущего ФОТ ДИТ + ИБ. Закупки оборудования — отдельным решением по итогам пилотов.

## Что произойдёт при отклонении решений

| Если | То |
| --- | --- |
| Не утвердить Решение №1 | Все 27 интервью аудита остаются в формате «справки руководителю». Реализация любого пилота требует владельца ответственности. Без него — деньги уйдут в стол. |
| Не утвердить Решение №2 | Сметы по портфелю «Фундамент» (R&D + IIoT + CV) останутся гипотетическими. CAPEX-бюджет на 13–38 млн ₽ защитить нельзя. R&D и предиктивная аналитика отказов — за горизонтом обозримого. |
| Не утвердить Решение №3 | Сервер останется «оборудованием в кладовой». Все пилоты класса 3.1.2 (14 проектов) заморожены. ИИ остаётся в формате «персональных экспериментов» сотрудников на телефонах. |

## Сводная таблица решений

| Решение | Объект | Утверждает | Срок утверждения | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1. Организационное | Штатная единица + команда | ГД | Немедленно | ФОТ + 1,2–3,2 млн ₽ + 100–250 тыс ₽/мес подписки |
| №2. Административное | Мандат на доделку аудита | ГД | Немедленно | В рамках ФОТ |
| №3. Инфраструктурное | Поручение ДИТ + ИБ | ГД | Немедленно | В рамках текущих ФОТ ДИТ + ИБ |

## Главный вывод по решениям

Это — три формальных решения, требующих визы ГД сегодня.

Они минимальны по бюджету (ФОТ + до 3 млн ₽), но максимальны по влиянию: 1. Создают функцию, без которой все 27 интервью аудита бесполезны; 2. Закрывают зоны, оставшиеся неверифицированными из-за сокращения сроков; 3. Подготавливают инфраструктуру для следующих 14 пилотов и стратегического CAPEX-решения.

Запрос сегодня — мандат, а не CAPEX. Запрос завтра (через 4 недели — доделка; через 3 месяца — пилоты; через 6 месяцев — портфель «Фундамент») — по итогам подтверждённых результатов.

# 13. Приложения и глоссарий

## 13.1. Глоссарий

Краткие пояснения для не-технических читателей.

LLM (Large Language Model) — Большая языковая модель. Нейросеть, обученная на текстах, умеет читать документы, отвечать на вопросы, генерировать тексты. Примеры: ChatGPT, Claude, GigaChat, YandexGPT, DeepSeek.

RAG (Retrieval-Augmented Generation) — Генерация с дополнением из базы знаний. Технология, которая не даёт LLM «галлюцинировать»: система ищет в корпоративной базе знаний релевантные документы и передаёт их LLM как контекст. Ответ строится строго на основе предоставленных документов.

On-premise — Развёртывание на собственных серверах. Программное обеспечение (включая LLM) работает внутри периметра компании. Данные не покидают компанию.

MVP (Minimum Viable Product) — Минимально жизнеспособная конфигурация. В контексте инфраструктуры: первый этап развёртывания на арендованных GPU-станциях, позволяющий запустить пилоты, не дожидаясь поставки серверов под заказ. Бюджет 0,8–1,2 млн ₽, срок 2–3 нед.

CAPEX (Capital Expenditures) — Капитальные затраты. Разовые крупные инвестиции (например, закупка серверной стойки). Противоположность OPEX (текущие операционные расходы, например подписки).

ML (Machine Learning) — Машинное обучение. Алгоритмы, которые обучаются на данных, а не программируются жёсткими правилами. В Холдинге: динамическое ценообразование, прогнозирование спроса, оптимизация рецептур.

Predictive Maintenance — Предиктивная аналитика отказов. ML-модель прогнозирует поломку оборудования до того, как она произошла, на основе данных датчиков (ток, вибрация, температура).

Computer Vision (CV) — Компьютерное / техническое зрение. Нейросети, которые анализируют изображения. В Холдинге: контроль качества упаковки, этикетки, обязательной маркировки.

IIoT (Industrial Internet of Things) — Промышленный интернет вещей. Датчики, контроллеры, шлюзы для сбора телеметрии оборудования. Без IIoT невозможна предиктивная аналитика.

LIMS (Laboratory Information Management System) — Информационная система лаборатории. Хранит протоколы испытаний, рецептуры, данные физико-химических показателей. В Холдинге — иностранный вендор, on-premise.

SCADA — Система диспетчерского управления и сбора данных. Снимает данные с датчиков на производстве (температура, давление, обороты).

ERP (1C) — Система планирования ресурсов предприятия. В Холдинге — внедряется параллельно. Решение зам. директора ИТ: до результатов внедрения ERP интеграции с ИИ — преждевременны.

RPA (Robotic Process Automation) — Роботизация рутинных процессов. Скрипты и боты, имитирующие действия пользователя в интерфейсах систем. Не требуют ИИ.

ELMA — система электронного документооборота, используется в Холдинге для согласования договоров, заявок на изменения, бизнес-процессов.

ЗНИ — Заявка на изменения. Формальный запрос от бизнеса в ДИТ на доработку информационной системы.

ДИТ — Департамент информационных технологий.

ДПО — Договорно-правовой отдел.

ОДО — Отдел документационного обеспечения.

БК — Блок контроля.

ОРБП — отдел разработки бизнес-процессов / разработчики.

ФЭД — финансово-экономический департамент.

СУУ — система управленческого учёта.

ДЦ — направление динамического ценообразования.

ОТК — отдел технического контроля.

КЦ — колл-центр.

Анонимайзер — внутренняя утилита, маскирующая персональные данные, ФИО, юрлица, бренды и коммерческую тайну перед отправкой в LLM (либо удерживающая их в локальной таблице соответствий). Используется для безопасной работы с внешними API.

КТ — коммерческая тайна.

ПДн — персональные данные.

ETL (Extract, Transform, Load) — извлечение, преобразование, загрузка: процесс перемещения данных из одних систем в другие.

Stop/Go — формальный критерий принятия решения по итогам пилота: масштабировать / доработать / закрыть.

Product Owner — представитель бизнеса, отвечающий за результат пилота (4–6 ч/мес обязательного участия).

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) — средняя абсолютная процентная ошибка прогноза.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) — общая эффективность оборудования.

Time-to-Market — время от идеи до отгрузки первому клиенту нового продукта.

Datalake / Озеро данных — централизованное хранилище. В контексте Холдинга — НЕ распределённый Hadoop за 50 млн ₽, а консолидация в единой SQL-среде с регламентированным доступом.

[Вендор А] — текущий вендор сервиса автоответов на отзывы (название скрыто — NDA); обеспечивает 86% автоответов в техническом маркетинге, в эксплуатации 1.5 года.

Медиалогия — внешний сервис мониторинга упоминаний; обрабатывает [объём — NDA] упоминаний/мес для Холдинга.

iSpring — платформа корпоративного обучения; в Холдинге — 80+ модулей, ~70 программ обучения в год.

E-staff — система рекрутинга, интеграция с HH.ru.

[Вендор Б] — система прогнозирования спроса (название скрыто — NDA); внедряется в департаменте планирования 2 года.

## 13.2. Список референсных компаний (отраслевые бенчмарки)

Названия компаний профильной отрасли скрыты — их перечень позволил бы идентифицировать отрасль и заказчика (NDA).

| Компания | Отрасль | Релевантный кейс ИИ |
| --- | --- | --- |
| [Глобальный производитель 1] | Профильная отрасль Холдинга (Германия) | R&D-платформа, оптимизация рецептур |
| [Глобальный производитель 2] | Смежная отрасль (Испания) | Предиктивная аналитика, цифровые двойники |
| [Глобальный производитель 3] | Смежная отрасль (США) | ИИ-генерация рецептур, R&D |
| [Глобальный производитель 4] | Смежная отрасль (Япония) | CV для контроля качества, R&D |
| [Российская компания 1] | Смежная отрасль (РФ) | ИИ-платформы для R&D, динамическое ценообразование |
| [Российская компания 2] | Смежная отрасль (РФ) | Предиктивная аналитика производства |
| [Российская компания 3] | Смежная отрасль (РФ) | Цифровизация R&D |
| Gong.io | SaaS / речевая аналитика | Анализ продаж, скрипты |
| Salesforce Einstein | CRM / ИИ | Помощник менеджера, рекомендации |
| Intellegens | R&D ИИ-платформа (UK) | Виртуальный скрининг компонентов |

## 13.3. Список ключевых документов

### Внутренние документы Холдинга (номера и названия скрыты — NDA)

- СТО «Политика по управлению данными» (СМК);

- СТО «Использование искусственного интеллекта» (СМК);

- Политика управления данными (англоязычная версия).

### Аналитические документы аудита

- Аналитический обзор-гипотеза (~120 стр.) — гипотезы перед стартом аудита;

- Справка для руководства «Типы нейросетей» — ликбез по типам ИИ;

- Промежуточный отчёт по диагностике (≈ 65% обследования);

- Карта стейкхолдеров;

- Long-лист идей (исторический; отменён в пользу классификации по типу решения).

### Докладные записки для ГД

- Тезисная докладная записка по итогам аудита;

- Краткое резюме аудита для генерального директора.

### Протоколы и транскрибации

- 27 анонимизированных протоколов встреч;

- 10 анонимизированных транскрипций;

- 7 исходных транскрипций (подлежат анонимизации).

## 13.4. Список заинтересованных сторон (контактная карта аудита)

| Подразделение | Основные контакты (по ролям) | Статус интервью |
| --- | --- | --- |
| ГД | Ген. директор | Косвенно (через предложение об аудите) |
| Зам. ГД | Заместитель ГД (потенциальный куратор функции ИИ) | Косвенно |
| Собственники | Собственники холдинга | ❌ Не проведено |
| ДИТ | Руководитель ДИТ; зам. директора ИТ; директор по данным; руководитель ИБ (через ДИТ) | ✅ + ✅ + ✅ + ⚠️ |
| Производство | Директор завода; руководитель производства; ДРП (R&D + инжиниринг); главный инженер | ✅ + ✅ + ✅ + ❌ |
| R&D | Руководитель R&D; директор по науке; лаборатория | ❌ |
| Продажи | Директор по продажам; нач. отдела ком. эффективности | ✅ + ✅ |
| ФЭД | Руководитель ФЭД; внутренний эксперт ФЭД | ✅ + ✅ |
| HR | Директор по персоналу; рук. направления обучения; рекрутинг | ✅ + ✅ + ✅ |
| Маркетинг | Технический маркетинг; репутационный менеджмент; блогеры/соцсети; дизайнеры | ✅ + ✅ + ✅ + ✅ |
| E-com | Команда E-com (с куратором ГД) | ✅ |
| Юридический | ДПО (ведущий юрист) | ✅ |
| ОДО | Через встречу ДИТ + ИБ | ✅ |
| Складская логистика | Директор + команда | ✅ + ✅ |
| Транспортная логистика | Руководитель | ❌ |
| Бухгалтерия | Главный бухгалтер | ❌ |
| Колл-центр | Руководитель | ❌ |
| СУУ | Финансовая аналитика | ⚠️ (письменно) |
| Блок контроля | Руководитель | ✅ (2 встречи) |
| Операционный директор | Операционный директор | ✅ |
| Планирование | Директор департамента | ✅ |
| ОРБП | Руководитель проектов | ✅ |
| Контрактное производство (Private Label) | Руководитель | ❌ |
| СБ / Внутренний аудит | Руководитель СБ; рук. внутреннего аудита | ❌ + ❌ |

## 13.5. История версий отчёта

| Версия | Изменения |
| --- | --- |
| 1.0 | Первая версия отчёта (передана заказчику) |
| (планируется) 1.1 | Обновление паспорта данных без пометок «гипотеза» по итогам доделки; точные сметы по R&D и IIoT |
| (планируется) 1.2 | Обновление с фактическими результатами пилотов по итогам Горизонта 1 |

## 13.6. Контактное лицо отчёта

Карпов Николай, руководитель направления «Внедрение нейросетей» — автор аудита и настоящего отчёта.

Факт выполнения работ подтверждается по запросу: предоставляется контакт советника руководителя Холдинга.